Оперативная сводка по приоритетным направлениям реализации плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Самарской области

на  01.10.2015 года

| № | Задача | Основание (нормативно-правовая база) | Состояние (проблемы) | «Клуб должников» (перечень ЛПУ-должников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГИС «Паспорт МУ» модуль лекарственных препаратов (ЛП) | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.02.2014 N 273 | Количество ЛПУ, передающих данные (всего 115 ЛПУ) в том числе через Web-сервис | 104 ЛПУ (без динамики изменений с 10.09.2015) 52 ЛПУ (без динамики изменений с 10.09.2015) |
|  |  |  | Количество ЛПУ, получивших доступ к модулю лекарственных препаратов (УЛПиИМН), которые не вносят данные | Приложение 1 Не приступили к работе - 6 ЛПУ Ведут работы по интеграции – 5 ЛПУ (без динамики изменений с 10.09.2015) |
| 2 | ГИС «Паспорт МУ» | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 | Количество ЛПУ, актуализирующих сведения по участкам обслуживания (всего 60 ЛПУ) | Актуализируют данные - 53 ЛПУ (Приложение 3) (без динамики изменений с 10.09.2015) |
|  |  |  | Количество ЛПУ, не вносивших изменения – 7 ЛПУ (всего 60 ЛПУ) | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" ГБУЗ СО "СГКБ № 9" (без динамики изменений с 10.09.2015) |
| 3 | ГИС СО «Кадры» |  | Количество ЛПУ, актуализирующих информацию для федерального регистра мед. работников | Передается в ручном режиме на данный момент. Автоматизированный механизм вводится в эксплуатацию. |
| 4 | Соблюдение сроков ввода персональных данных медицинских свидетельств о смерти (МСС) в АС «Смертность» | Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» | На 24.09.2015 доля введенных в течение 1-го календарного дня медицинских свидетельств о смерти граждан, умерших в сентябре - 95,1 % (42 ЛПУ из 80) | Приложение 2 (перечень 38 ЛПУ, допустивших поздний ввод 184 МСС по состоянию на 01.10.2015) |
| 5 | Выверка лиц, состоящих на Д и Проф-учете у нарколога и снятых с учета по причине смерти | Поручение заместителя министра здравоохранения Самарской области Т.И. Сочинской по итогам селекторного совещания от 05.06.2015 | Результаты сверки данных АС «Поликлиника» и АС «Смертность» по лицам, состоящим на Д и Проф-учете у нарколога по состоянию на 01.10.2015. | По результатам сверки –по картам Д-учета выявлено 5337 умерших, из них 508 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2501 умерших, из них 385 без отметки о снятии с учета. Приложение 3 |
| 6 | АС «Стационар» (Промед) | ГК №249 от 29.10.2012 ГК №43/14-ДБУ от 19.09.2014 | Количество МО, где доля созданных ЭИБ (в день госпитализации или на следующий день) от числа поступивших пациентов за определенный период составляет более 50% (АС «Стационар» установлена и функционирует в 30 МО) | 23,3% (7 МО) Приложение 4 |
| 7 | Приведение сайтов ЛПУ к действующим НПА | Письмо МИАЦ от 03.09.2015 № 1847 Напоминания 16.09.2015 и 24.09.2015 | 27 организаций не предоставили данные | Приложение 5 |

Приложение 1

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносят данные |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносят данные |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 4003 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Не вносят данные |
|  | 4048 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Не вносят данные |
|  | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | Не вносят данные |
|  | 5025 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Проводят работы по интеграции |
|  | 6021 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Проводят работы по интеграции |
|  | 9252 | ГБУЗ СО "CАНАТОРИЙ "САМАРА" | Не вносят данные |

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТУАЛИЗИРУЮЩИХ ДАННЫЕ В TMOPLAT

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | Не вносили изменений |
|  | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | Не вносили изменений |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | Не вносили изменений |
|  | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА И РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" |  |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" |  |
|  | 3 102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | Не вносили изменений |
|  | 3 202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносили изменений |
|  | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  |
|  | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |  |
|  | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |  |
|  | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |  |
|  | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |  |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  |
|  | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |  |
|  | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |  |
|  | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |  |
|  | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |  |
|  | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5 201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | Не вносили изменений |
|  | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" |  |
|  | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" |  |
|  | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |  |
|  | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |  |
|  | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" |  |
|  | 5 704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | Не вносили изменений |
|  | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" |  |
|  | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА |  |
|  | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН |  |

Приложение 2

Отчет о своевременности ввода в АС «Смертность» первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных) граждан, умерших в сентябре 2015 года

| № п/п | ЛПУ | Введено всего предварительных и окончательных МСС | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Введено в срок | Доля МСС, введенных в срок | Введено с задержкой |
|  | № | Наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 43 | 37 | 86,0 | 6 |
| 2 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 62 | 50 | 80,6 | 12 |
| 3 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 47 | 46 | 97,9 | 1 |
| 4 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 60 | 51 | 85,0 | 9 |
| 5 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 11 | 10 | 90,9 | 1 |
| 6 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 5 | 4 | 80,0 | 1 |
| 7 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 41 | 37 | 90,2 | 4 |
| 8 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 82 | 76 | 92,7 | 6 |
| 9 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 93 | 89 | 95,7 | 4 |
| 10 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 6 | 5 | 83,3 | 1 |
| 11 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 24 | 18 | 75,0 | 6 |
| 12 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 75 | 72 | 96,0 | 3 |
| 13 | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 2 | 1 | 50,0 | 1 |
| 14 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 130 | 129 | 99,2 | 1 |
| 15 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 91 | 66 | 72,5 | 25 |
| 16 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 13 | 7 | 53,8 | 6 |
| 17 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 62 | 53 | 85,5 | 9 |
| 18 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 46 | 37 | 80,4 | 9 |
| 19 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 43 | 41 | 95,3 | 2 |
| 20 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 38 | 35 | 92,1 | 3 |
| 21 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 47 | 40 | 85,1 | 7 |
| 22 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 47 | 44 | 93,6 | 3 |
| 23 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 69 | 55 | 79,7 | 14 |
| 24 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 30 | 26 | 86,7 | 4 |
| 25 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 28 | 27 | 96,4 | 1 |
| 26 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 38 | 32 | 84,2 | 6 |
| 27 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 33 | 31 | 93,9 | 2 |
| 28 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 21 | 17 | 81,0 | 4 |
| 29 | 5704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | 8 | 7 | 87,5 | 1 |
| 30 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 29 | 27 | 93,1 | 2 |
| 31 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 32 | 26 | 81,3 | 6 |
| 32 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 27 | 24 | 88,9 | 3 |
| 33 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 46 | 41 | 89,1 | 5 |
| 34 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 30 | 29 | 96,7 | 1 |
| 35 | 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | 2 | 1 | 50,0 | 1 |
| 36 | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 22 | 18 | 81,8 | 4 |
| 37 | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 2 | 66,7 | 1 |
| 38 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 28 | 19 | 67,9 | 9 |
|  |  | Итого | 1514 | 1330 | 87,8 | 184 |
|  |  | Итого по 80 ЛПУ, выдававших МСС | 3312 | 3128 | 94,4 | 184 |

Приложение 3

Перечень ЛПУ, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 01.10.2015

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | 202 | ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» | 2 | 0 |
|  | 602 | ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 701 | ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» | 2 | 0 |
|  | 1002 | ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 1102 | ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» | 0 | 1 |
|  | 1202 | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» | 8 | 0 |
|  | 1902 | ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» | 0 | 1 |
|  | 2002 | ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» | 2 | 1 |
|  | 2102 | ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» | 1 | 1 |
|  | 2502 | ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 1 | 0 |
|  | 3202 | ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница» | 1 | 2 |
|  | 3413 | ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» | 4 | 6 |
|  | 4004 | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 6 | 1 |
|  | 6025 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 478 | 372 |
|  |  | ИТОГО | 508 | 385 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

Приложение 4

Отчет об активности работы врачей профильных отделений в АС "Стационар"

с 23.09.2015 по 30.09.2015

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов | Комментарий об изменении ситуации по сравнению с периодом c 16.09.2015 по 22.09.2015 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 16.09.2015 по 22.09.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СОКГВВ | 116 | 116 | 100.0 % |  | 100.0 % |
| ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 122 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 39 | 2 | 5.1 % | ↓ 3.5 % | 8.6 % |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 55 | 40 | 72.7 % | ↑ 5.4 % | 67.3 % |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 71 | 49 | 69.0 % | ↓ 20.8 % | 89.8 % |
| ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 105 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 63 | 21 | 33.3 % | ↑ 12.9 % | 20.4 % |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 31 | 26 | 83.9 % | ↑ 22.4 % | 61.5 % |
| ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 31 | 12 | 38.7 % | ↑ 14.9 % | 23.8 % |
| ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 78 | 6 | 7.7 % | ↓ 3.6 % | 11.3 % |
| ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 23 | 10 | 43.5 % | ↑ 3.0 % | 40.5 % |
| ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 166 | 27 | 16.3 % | ↑ 3.9 % | 12.4 % |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 42 | 24 | 57.1 % | ↓ 4.7 % | 61.8 % |
| ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 45 | 20 | 44.4 % | ↓ 0.4 % | 44.8 % |
| ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 54 | 1 | 1.9 % | ↓ 19.4 % | 21.3 % |
| ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 123 | 36 | 29.3 % | ↓ 7.1 % | 36.4 % |
| ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 55 | 25 | 45.5 % | ↓ 3.4 % | 48.9 % |
| ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 57 | 25 | 43.9 % | ↓ 0.9 % | 44.8 % |
| ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 37 | 5 | 13.5 % | ↑ 1.4 % | 12.1 % |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 172 | 109 | 63.4 % | ↑ 14.6 % | 48.8 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 13 | 5 | 38.5 % | ↓ 54.8 % | 93.3 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 157 | 38 | 24.2 % | ↓ 2.6 % | 26.8 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 23 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 500 | 105 | 21.0 % | ↓ 2.7 % | 23.7 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 19 | 8 | 42.1 % | ↑ 30.3 % | 11.8 % |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 43 | 33 | 76.7 % | ↑ 10.7 % | 66.0 % |
| ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 154 | 15 | 9.7 % | ↓ 11.0 % | 20.7 % |
| ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 55 | 15 | 27.3 % | ↑ 4.9 % | 22.4 % |
| ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 49 | 14 | 28.6 % | ↓ 14.3 % | 42.9 % |
| ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 39 | 0 | 0.0 % | Прекратили работу в АРМ "Врач профильного отделения" | 8.2 % |

Работают эффективно (доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов более 50%)

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СОКГВВ | 116 | 116 | 100.0% |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 31 | 26 | 83.9% |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 43 | 33 | 76.7% |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 55 | 40 | 72.7% |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 71 | 49 | 69.0% |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 172 | 109 | 63.4% |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 42 | 24 | 57.1% |

Не работают в АРМ "Врач профильного отделения"

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 122 | 0 | 0.0% |
| ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 105 | 0 | 0.0% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 23 | 0 | 0.0% |
| ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 39 | 0 | 0.0% |

Приложение 5

Список организаций, не ответивших на письмо МИАЦ от 03.09.2015 г. №1847.

| №п/п | Код МО | Наименование МО |
| --- | --- | --- |
|  | 5207 | ГБУЗ СО "Самарская медико-санитарная часть № 5" |
|  | 5202 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 8" |
|  | 5715 | ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая поликлиника № 15» |
|  | 9401 | Клиники СамГМУ |
|  | 202 | ГБУЗ СО "Безенчукская центральная районная больница" |
|  | 302 | ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница" |
|  | 502 | ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница" |
|  | 602 | ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница" |
|  | 701 | ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" |
|  | 802 | ГБУЗ СО "Исаклинская центральная районная больница" |
|  | 1002 | ГБУЗ СО "Кошкинская центральная районная больница" |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница" |
|  | 2102 | ГБУЗ СО "Сызранская центральная районная больница" |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница" |
|  | 2502 | ГБУЗ СО "Шигонская центральная районная больница" |
|  | 2602 | ГБУЗ СО "Камышлинская центральная районная больница" |
|  | 2702 | ГБУЗ СО "Елховская центральная районная больница" |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 3" |
|  | 4022 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 1" |
|  | 4052 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская инфекционная больница" |
|  | 5003 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А.Семашко" |
|  | 5018 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 5" |
|  | 6008 | ГБУЗ "Самарская психиатрическая больница" |
|  | 3414 | ГБУЗ СО "Сызранский психоневрологический диспансер" |
|  | 4051 | ГБУЗ СО "Тольяттинский врачебно-физкультурный диспансер" |
|  | 6025 | ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" |
|  | 3114 | ГБУЗ СО "Новокуйбышевская станция скорой медицинской помощи" |