Оперативная сводка по приоритетным направлениям реализации плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Самарской области

на  22.10.2015 года

| № | Задача | Основание (нормативно-правовая база) | Состояние (проблемы) | «Клуб должников» (перечень ЛПУ-должников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГИС «Паспорт МУ» модуль лекарственных препаратов (ЛП) | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.02.2014 N 273 | Количество ЛПУ, передающих данные (всего 115 ЛПУ) в том числе через Web-сервис | 104 ЛПУ (без динамики изменений с 10.09.2015) 52 ЛПУ (без динамики изменений с 10.09.2015) |
|  |  |  | Количество ЛПУ, получивших доступ к модулю лекарственных препаратов (УЛПиИМН), которые не вносят данные | Приложение 1 Не приступили к работе - 6 ЛПУ Ведут работы по интеграции – 5 ЛПУ (без динамики изменений с 10.09.2015) |
| 2 | ГИС «Паспорт МУ» | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 | Количество ЛПУ, актуализирующих сведения по участкам обслуживания (всего 60 ЛПУ) | Актуализируют данные - 53 ЛПУ (Приложение 3) (без динамики изменений с 10.09.2015) |
|  |  |  | Количество ЛПУ, не вносивших изменения – 7 ЛПУ (всего 60 ЛПУ) | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" ГБУЗ СО "СГКБ № 9" (без динамики изменений с 10.09.2015) |
| 3 | ГИС СО «Кадры» |  | Количество ЛПУ, актуализирующих информацию для федерального регистра мед. работников | Передается в ручном режиме на данный момент. Автоматизированный механизм вводится в эксплуатацию. |
| 4 | Соблюдение сроков ввода персональных данных медицинских свидетельств о смерти (МСС) в АС «Смертность» | Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» | На 21.10.2015 доля введенных в течение 1-го календарного дня медицинских свидетельств о смерти граждан - 94,8 % (36 ЛПУ из 78) | Приложение 2 (перечень 36 ЛПУ, допустивших поздний ввод 117 МСС по состоянию на 21.10.2015) |
| 5 | Выверка лиц, состоящих на Д и Проф-учете у нарколога и снятых с учета по причине смерти | Поручение заместителя министра здравоохранения Самарской области Т.И. Сочинской по итогам селекторного совещания от 05.06.2015 | Результаты сверки данных АС «Поликлиника» и АС «Смертность» по лицам, состоящим на Д и Проф-учете у нарколога по состоянию на 22.10.2015. | По результатам сверки –по картам Д-учета выявлено 5709 умерших, из них 230 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2695 умерших, из них 116 без отметки о снятии с учета. Приложение 3 |
| 6 | АС «Стационар» (Промед) | ГК №249 от 29.10.2012 ГК №43/14-ДБУ от 19.09.2014 | Количество МО, где доля созданных ЭИБ (в день госпитализации или на следующий день) от числа поступивших пациентов за определенный период составляет более 50% (АС «Стационар» установлена и функционирует в 30 МО) | 33,3% (10 МО) Приложение 4 |
| 7 | Приведение сайтов ЛПУ к действующим НПА | Письмо МИАЦ от 03.09.2015 № 1847 Напоминания 16.09.2015, 24.09.2015 и 15.10.2015 | 14 организаций не предоставили данные | Приложение 5 |
| 8 | Выверка регистра льготников с БД АС «Смертность» | Письмо МИАЦ от 13.10 2015 № 2276 Повторно письмо МИАЦ от 20.10.2015 № 2318 | Результат сверки по первому письму прилагается. Результат сверки по второму письму будет 23.10.2015г к 15.00. | Приложение 6 |

Приложение 1

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносят данные |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносят данные |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 4003 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Не вносят данные |
|  | 4048 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Не вносят данные |
|  | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | Не вносят данные |
|  | 5025 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Проводят работы по интеграции |
|  | 6021 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Проводят работы по интеграции |
|  | 9252 | ГБУЗ СО "CАНАТОРИЙ "САМАРА" | Не вносят данные |

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТУАЛИЗИРУЮЩИХ ДАННЫЕ В TMOPLAT

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | Не вносили изменений |
|  | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | Не вносили изменений |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | Не вносили изменений |
|  | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА И РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" |  |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" |  |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" |  |
|  | 3 102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | Не вносили изменений |
|  | 3 202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносили изменений |
|  | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  |
|  | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |  |
|  | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |  |
|  | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |  |
|  | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |  |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |  |
|  | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |  |
|  | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |  |
|  | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |  |
|  | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |  |
|  | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5 201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | Не вносили изменений |
|  | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" |  |
|  | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" |  |
|  | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |  |
|  | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |  |
|  | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" |  |
|  | 5 704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | Не вносили изменений |
|  | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |  |
|  | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" |  |
|  | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | Отчитались о полной актуализации |
|  | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА |  |
|  | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН |  |

Приложение 2

Отчет о своевременности ввода в АС «Смертность» первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти

(предварительных и окончательных) граждан, умерших с 01 по 21 октября 2015

| № п/п | ЛПУ | Введено всего предварительных и окончательных МСС | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Введено в срок | Доля введенных в срок, % | Введено с задержкой |
|  | № | Наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 20 | 17 | 85,0 | 3 |
| 2 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 30 | 25 | 83,3 | 5 |
| 3 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 38 | 32 | 84,2 | 6 |
| 4 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 10 | 9 | 90,0 | 1 |
| 5 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 31 | 29 | 93,5 | 2 |
| 6 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 41 | 39 | 95,1 | 2 |
| 7 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 18 | 15 | 83,3 | 3 |
| 8 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 7 | 5 | 71,4 | 2 |
| 9 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 60 | 59 | 98,3 | 1 |
| 10 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 4 | 3 | 75,0 | 1 |
| 11 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 19 | 16 | 84,2 | 3 |
| 12 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 63 | 62 | 98,4 | 1 |
| 13 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 46 | 37 | 80,4 | 9 |
| 14 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 9 | 5 | 55,6 | 4 |
| 15 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 57 | 47 | 82,5 | 10 |
| 16 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 28 | 25 | 89,3 | 3 |
| 17 | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 | 3 | 75,0 | 1 |
| 18 | 5018 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 1 | 0 | 0,0 | 1 |
| 19 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 24 | 22 | 91,7 | 2 |
| 20 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 32 | 27 | 84,4 | 5 |
| 21 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 49 | 43 | 87,8 | 6 |
| 22 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 29 | 24 | 82,8 | 5 |
| 23 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 27 | 26 | 96,3 | 1 |
| 24 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 24 | 19 | 79,2 | 5 |
| 25 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 26 | 25 | 96,2 | 1 |
| 26 | 5704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | 9 | 5 | 55,6 | 4 |
| 27 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 22 | 21 | 95,5 | 1 |
| 28 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 30 | 25 | 83,3 | 5 |
| 29 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 32 | 28 | 87,5 | 4 |
| 30 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 37 | 35 | 94,6 | 2 |
| 31 | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 51 | 50 | 98,0 | 1 |
| 32 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 20 | 19 | 95,0 | 1 |
| 33 | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 7 | 4 | 57,1 | 3 |
| 34 | 6020 | ГБУЗ САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 658 | 658 | 100,0 | 0 |
| 35 | 6021 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 16 | 13 | 81,3 | 3 |
| 36 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 18 | 8 | 44,4 | 10 |
|  |  | Всего по 36 ЛПУ | 1597 | 1480 | 92,7 | 117 |
|  |  | Итого по 78 ЛПУ | 2247 | 2130 | 94,8 | 117 |

Приложение 3

Перечень ЛПУ, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 22.10.2015

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | 202 | ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 602 | ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 701 | ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 902 | ГБУЗ СО «Кинельская ЦГБиР» | 2 | 0 |
|  | 1002 | ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 1202 | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» | 9 | 0 |
|  | 1502 | ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 2002 | ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» | 2 | 1 |
|  | 2102 | ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» | 1 | 1 |
|  | 2502 | ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 1 | 0 |
|  | 3202 | ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница»* |  |  |
|  | 3302 | ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница» | 1 | 1 |
|  | 3413 | ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» | 3 | 6 |
|  | 4004 | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 7 | 2 |
|  | 6025 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 198 | 105 |
|  |  | ИТОГО | 230 | 116 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

Приложение 4

Отчет об активности работы врачей профильных отделений в АС "Стационар"

с 14.10.2015 по 20.10.2015

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов | Комментарий об изменении ситуации по сравнению с периодом c 7.10.2015 по 13.10.2015 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 7.10.2015 по 13.10.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СОКГВВ | 109 | 108 | 99.1 % | 0.0 % | 99.1 % |
| ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 88 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 33 | 7 | 21.2 % | ↑ 3.6 % | 17.6 % |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 48 | 39 | 81.3 % | ↓ 8.1 % | 89.4 % |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 54 | 54 | 100.0 % | ↑ 2.4 % | 97.6 % |
| ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 87 | 1 | 1.1 % | ↓ 1.4 % | 2.5 % |
| ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 61 | 31 | 50.8 % | ↑ 14.4 % | 36.4 % |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 30 | 22 | 73.3 % | ↑ 1.1 % | 72.2 % |
| ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 22 | 6 | 27.3 % | ↓ 17.5 % | 44.8 % |
| ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 43 | 7 | 16.3 % | ↑ 5.2 % | 11.1 % |
| ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 32 | 14 | 43.8 % | ↓ 21.8 % | 65.6 % |
| ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 154 | 30 | 19.5 % | ↑ 0.3 % | 19.2 % |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 39 | 24 | 61.5 % | ↓ 28.7 % | 90.2 % |
| ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 64 | 40 | 62.5 % | ↓ 6.1 % | 68.6 % |
| ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 28 | 9 | 32.1 % | ↓ 3.2 % | 35.3 % |
| ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 93 | 35 | 37.6 % | ↑ 1.9 % | 35.7 % |
| ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 46 | 14 | 30.4 % | ↓ 2.0 % | 32.4 % |
| ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 43 | 16 | 37.2 % | ↓ 21.9 % | 59.1 % |
| ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 33 | 11 | 33.3 % | ↑ 7.1 % | 26.2 % |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 130 | 86 | 66.2 % | ↓ 1.8 % | 68.0 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 13 | 9 | 69.2 % | ↓ 15.4 % | 84.6 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 123 | 48 | 39.0 % | ↓ 2.9 % | 41.9 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 19 | 8 | 42.1 % | ↑ 8.8 % | 33.3 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 455 | 113 | 24.8 % | ↑ 2.2 % | 22.6 % |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 19 | 7 | 36.8 % | ↑ 15.4 % | 21.4 % |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 38 | 21 | 55.3 % | ↑ 2.4 % | 52.9 % |
| ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 169 | 22 | 13.0 % | ↓ 1.5 % | 14.5 % |
| ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 46 | 10 | 21.7 % | ↓ 0.7 % | 22.4 % |
| ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 45 | 11 | 24.4 % | ↓ 21.3 % | 45.7 % |
| ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 34 | 5 | 14.7 % | ↑ 8.6 % | 6.1% |

Работают эффективно (доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов более 50%)

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 54 | 54 | 100.0% |
| ГБУЗ СОКГВВ | 109 | 108 | 99.1% |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 48 | 39 | 81.3% |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 30 | 22 | 73.3% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 13 | 9 | 69.2 % |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 130 | 86 | 66.2% |
| ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 64 | 40 | 62.5% |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 39 | 24 | 61.5% |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 38 | 21 | 55.3% |
| ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 61 | 31 | 50.8% |

Не работают в АРМ "Врач профильного отделения"

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 88 | 0 | 0.0% |

Приложение 5

Список организаций, не ответивших на письмо МИАЦ от 03.09.2015 г. №1847.

| №п/п | Код МО | Наименование МО |
| --- | --- | --- |
|  | 5202 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 8" |
|  | 9401 | Клиники СамГМУ |
|  | 202 | ГБУЗ СО "Безенчукская центральная районная больница" |
|  | 302 | ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница" |
|  | 502 | ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница" |
|  | 602 | ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница" |
|  | 701 | ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" |
|  | 802 | ГБУЗ СО "Исаклинская центральная районная больница" |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница" |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница" |
|  | 2502 | ГБУЗ СО "Шигонская центральная районная больница" |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 3" |
|  | 6008 | ГБУЗ "Самарская психиатрическая больница" |
|  | 6025 | ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" |

Приложение 6

Повторная сверка на 16.10.2015год  "Сводного областного регистра территориальных льготников" на 1.10.2015г  с данными по  БД "Смертность населения"  за 3 квартал 2015 года с целью выявления льготников, которым ЛПУ не отметили снятие льготы по причине "смерть". (Данные отобраны по полному соответствию фамилии, имени, отчеству, дате рождения, адресу регистрации).

| Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Всего умерших льготников | Кол-во умерших в июле | Кол-во умерших в августе | Кол-во умерших в сентябре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 13 | 4 | 7 | 2 |
| 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 16 | 2 | 5 | 9 |
| 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 24 | 6 | 8 | 10 |
| 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 15 | 1 | 7 | 7 |
| 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 82 | 31 | 29 | 22 |
| 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 25 | 6 | 8 | 11 |
| 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 17 | 3 | 8 | 6 |
| 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 18 | 5 | 9 | 4 |
| 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 112 | 37 | 34 | 41 |
| 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 16 | 3 | 4 | 9 |
| 5007 | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 11 | 2 | 5 | 4 |
| 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | 34 | 12 | 11 | 11 |
| 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 159 | 60 | 56 | 43 |
| 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО: | 705 | 228 | 231 | 246 |