Оперативная сводка по приоритетным направлениям реализации плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Самарской области

на  23.07.2015 года

| № | Задача | Основание (нормативно-правовая база) | Состояние (проблемы) | «Клуб должников» (перечень ЛПУ-должников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальные льготники (ЛЛО) | Распоряжение № 26-р от 29.01.2008г министерства здравоохранения и социального развития Самарской области «Об утверждении временного регламента организационно-функционального взаимодействия субъектов системы льготного лекарственного обеспечения граждан в Самарской области»; «Положение о порядке информационного взаимодействия в системе льготного лекарственного обеспечения» от 29.01.2008 № 28 (версия 2.0) и от 28.03.2011 № 392-р (изменения). | Ежедекадное подтверждение информации о территориальных льготниках на сайте МИАЦ (не подтвердили) Доля ЛПУ подтвердивших льготников по состоянию на 20.07.2015 (72 из 79 ЛПУ) – 91,1 % | Список ЛПУ, не подтвердивших информацию о территориальных льготниках на сайте МИАЦ к 20.07.2015 (последняя дата подтверждения): ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ООО МСЧ № 6 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" |
| 2 | Анализ заполнения СНИЛС по льготе "Дети до 3-х лет" в регистре территориальных льготников |  | Процент заполнения СНИЛС у детей по состоянию на 20.07.2015 | 26,63 % Приложение 1 |
| 3 | ГИС «Паспорт МУ» модуль лекарственных препаратов (ЛП) | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.02.2014 N 273 | Количество ЛПУ, передающих данные (всего 115 ЛПУ) в том числе через Web-сервис | 100 ЛПУ 45 ЛПУ (Приложение 2) |
|  |  |  | Количество ЛПУ, получивших доступ к модулю лекарственных препаратов (УЛПиИМН), которые не вносят данные | Не приступили к работе - 6 ЛПУ (Приложение 3) Ведут работы по интеграции – 9 ЛПУ (Приложение 4) |
| 4 | ГИС «Паспорт МУ» | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 | Количество ЛПУ, актуализирующих сведения по участкам обслуживания (всего 95 ЛПУ) | Актуализируют данные - 36 ЛПУ (Приложение 5) |
| 4.1. |  |  | Количество ЛПУ, полностью актуализировавших сведения по участкам обслуживания (всего 95 ЛПУ) | Полностью актуализировали участки – 4 ЛПУ - ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" - ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" - ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" - ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" |
| 5 | ГИС СО «Кадры» |  | Количество ЛПУ, актуализирующих информацию для федерального регистра мед. работников | Передается в ручном режиме на данный момент. Автоматизированный механизм вводится в эксплуатацию. |
| 6 | Соблюдение сроков ввода персональных данных медицинских свидетельств о смерти (МСС) в АС «Смертность» | Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» | 1. По состоянию на 23.07.2015 в базу данных АС «Смертность» введены сведения первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных) умерших в июле | 2371 граждан Приложение 6 |
|  |  |  | 2. Доля учреждений, осуществляющих ввод данных первоначально выдаваемых МСС в день их выдачи | 32,9 % (26 из 79 ЛПУ) Приложение 6 |
|  |  |  | 3. Доля первоначально выдаваемых МСС, введенных в день выдачи | 85 % Приложение 6 |
|  |  |  | 4. Доля первоначально выдаваемых МСС, введенных с задержкой более 3 календарных дней | 1 % (23 МСС) Приложение 6 |
|  |  |  | 5. Всего в базу данных АС «Смертность» в июле месяце введено | 2800 МСС (первоначальные + со статусом «взамен») Приложение 7 |
| 7 | Выверка лиц, состоящих на Д и Проф-учете у нарколога и снятых с учета по причине смерти | Поручение заместителя министра здравоохранения Самарской области Т.И. Сочинской по итогам селекторного совещания от 05.06.2015 | Результаты сверки данных АС «Поликлиника» и АС «Смертность» по лицам, состоящим на Д и Проф-учете у нарколога по состоянию на 22.07.2015. | По результатам сверки –по картам Д-учета выявлено 5184 умерших, из них 586 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2416 умерших, из них 592 без отметки о снятии с учета. Приложение 8 |
| 8 | Предоставление плана мероприятий (Дорожная карта ЕГИСЗ) |  | Не предоставили план мероприятий | ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница» |
| 9 | АС «Стационар» (Промед) | ГК №249 от 29.10.2012 ГК №43/14-ДБУ от 19.09.2014 | Количество МО, где доля созданных ЭИБ (в день госпитализации или на следующий день) от числа поступивших пациентов за определенный период составляет более 50% (АС «Стационар» установлена и функционирует в 30 МО) | 23,3% (7 МО) Приложение 9 |

Приложение 1

Анализ заполнения СНИЛС по льготе "Дети до 3-х лет" в регистре территориальных льготников на 20.07.2015г.

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Кол-во детей до 3-х лет льготников | Из них заполнен СНИЛС | % заполнения СНИЛС у детей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 938 | 143 | 15,25 |
| 2 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 377 | 247 | 65,52 |
| 3 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 514 | 15 | 2,92 |
| 4 | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 293 | 231 | 78,84 |
| 5 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 721 | 82 | 11,37 |
| 6 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 2677 | 144 | 5,38 |
| 7 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 355 | 190 | 53,52 |
| 8 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 2919 | 664 | 22,75 |
| 9 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 508 | 152 | 29,92 |
| 10 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 453 | 401 | 88,52 |
| 11 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 1343 | 57 | 4,24 |
| 12 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 1037 | 263 | 25,36 |
| 13 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 309 | 217 | 70,23 |
| 14 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 1070 | 186 | 17,38 |
| 15 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 334 | 272 | 81,44 |
| 16 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 1430 | 228 | 15,94 |
| 17 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 543 | 400 | 73,66 |
| 18 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 1513 | 646 | 42,70 |
| 19 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 2052 | 298 | 14,52 |
| 20 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 464 | 129 | 27,80 |
| 21 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 355 | 333 | 93,80 |
| 22 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 301 | 205 | 68,11 |
| 23 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 337 | 258 | 76,56 |
| 24 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 523 | 421 | 80,50 |
| 25 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 337 | 142 | 42,14 |
| 26 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 205 | 123 | 60,00 |
| 27 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 246 | 171 | 69,51 |
| 28 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 1101 | 742 | 67,39 |
| 29 | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 648 | 75 | 11,57 |
| 30 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1517 | 1249 | 82,33 |
| 31 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 618 | 23 | 3,72 |
| 32 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 1956 | 369 | 18,87 |
| 33 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1 | 0 |  |
| 34 | 3414 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 |  |
| 35 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 1 | 0 |  |
| 36 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 177 | 71 | 40,11 |
| 37 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 1705 | 46 | 2,70 |
| 38 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2293 | 1702 | 74,23 |
| 39 | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 |  |
| 40 | 4005 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 2 | 0 |  |
| 41 | 4019 | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | 0 | 0 |  |
| 42 | 4020 | ООО МСЧ № 6 | 0 | 0 |  |
| 43 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 3 | 1 |  |
| 44 | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 3069 | 781 | 25,45 |
| 45 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | 3931 | 867 | 22,06 |
| 46 | 4055 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | 0 | 0 |  |
| 47 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 0 | 0 |  |
| 48 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 3608 | 265 | 7,34 |
| 49 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 3245 | 230 | 7,09 |
| 50 | 5007 | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 |  |
| 51 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 2852 | 334 | 11,71 |
| 52 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 4523 | 1907 | 42,16 |
| 53 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 1710 | 712 | 41,64 |
| 54 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 1667 | 253 | 15,18 |
| 55 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 2044 | 377 | 18,44 |
| 56 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 1254 | 661 | 52,71 |
| 57 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 2284 | 194 | 8,49 |
| 58 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 3734 | 361 | 9,67 |
| 59 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 0 | 0 |  |
| 60 | 5702 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 14" | 2769 | 621 | 22,43 |
| 61 | 5704 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 1" ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |
| 62 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 2444 | 398 | 16,28 |
| 63 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 2350 | 1329 | 56,55 |
| 64 | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 0 | 0 |  |
| 65 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 2119 | 465 | 21,94 |
| 66 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 2416 | 457 | 18,92 |
| 67 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 2770 | 470 | 16,97 |
| 68 | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.М.И.КАЛИНИНА | 0 | 0 |  |
| 69 | 6004 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 0 | 0 |  |
| 70 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |  |  |  |
| 71 | 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД | 1 | 1 |  |
| 72 | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ | 0 | 0 |  |
| 73 | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 32 | 0 |  |
| 74 | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 12 | 10 |  |
| 75 | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД | 0 | 0 |  |
| 76 | 9301 | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 0 |  |
| 77 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 0 | 0 |  |
| 78 | 9668 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ" | 76 | 1 |  |
| 79 | 9690 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | 0 | 0 |  |
|  |  | ИТОГО: | 81 086 | 21 590 | 26,63 |

Приложение 2

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНОСЯЩИХ ДАННЫЕ ЧЕРЕЗ WEB-СЕРВИС

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА И РАЙОНА" |
|  | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА И РАЙОНА" |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 3115 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
|  | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
|  | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
|  | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 3417 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |
|  | 3421 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
|  | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
|  | 4005 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | 4018 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
|  | 4022 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
|  | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
|  | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
|  | 5002 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА" |
|  | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО" |
|  | 5007 | ГБУЗ СО "САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 5017 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ Н.Н.ИВАНОВОЙ" |
|  | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" |
|  | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
|  | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" |
|  | 5702 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 14" |
|  | 5704 | ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9» |
|  | 5705 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
|  | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
|  | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
|  | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" |
|  | 6002 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА" |
|  | 6007 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО" |
|  | 6008 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 6011 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" |
|  | 6013 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ Н.В.ПОСТНИКОВА" |
|  | 6016 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | 6025 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | 6030 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ" |

Приложение 3

| СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВНОСЯЩИХ ДАННЫЕ В МОДУЛЬ "УЛП И ИМН" |
| --- |
| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 4003 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | 4048 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
|  | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | 9252 | ГБУЗ СО "CАНАТОРИЙ "САМАРА" |

Приложение 4

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ РАБОТЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 5025 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
|  | 5207 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
|  | 5606 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
|  | 6009 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" |
|  | 6021 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |

Приложение 5

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТУАЛИЗИРУЮЩИХ ДАННЫЕ В TMOPLAT

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" |
|  | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |
|  | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" |
|  | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" |
|  | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" |
|  | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" |
|  | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" |
|  | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
|  | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
|  | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |
|  | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
|  | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
|  | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
|  | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" |
|  | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
|  | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" |
|  | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
|  | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
|  | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" |
|  | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" |
|  | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
|  | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
|  | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" |
|  | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" |

Приложение 6

Отчет о своевременности ввода в АС «Смертность» первоначальных МСС (предварительных и окончательных) граждан,

умерших в июле.

Дата формирования отчета 23.07.2015

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Введено всего предварительных и окончательных МСС | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в день выдачи МСС | Доля МСС, введенных в день выдачи, % | с задержкой в 1 день | с задержкой в 2-3 дня | с задержкой более 3 дней | Доля МСС, введенных с задержкой более 3 дней, % |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 24 | 18 | 75,0 | 6 |  |  |  |
| 2 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 10 | 10 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 8 | 8 | 100,0 |  |  |  |  |
| 4 | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 9 | 9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 5 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 10 | 10 | 100,0 |  |  |  |  |
| 6 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 28 | 27 | 96,4 | 1 |  |  |  |
| 7 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 7 | 7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 46 | 30 | 65,2 | 10 | 6 |  |  |
| 9 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 8 | 8 | 100,0 |  |  |  |  |
| 10 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 10 | 8 | 80,0 | 2 |  |  |  |
| 11 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 24 | 24 | 100,0 |  |  |  |  |
| 12 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 28 | 28 | 100,0 |  |  |  |  |
| 13 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 3 | 2 | 66,7 |  | 1 |  |  |
| 14 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 32 | 32 | 100,0 |  |  |  |  |
| 15 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 7 | 7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 16 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 46 | 37 | 80,4 |  | 9 |  |  |
| 17 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 8 | 8 | 100,0 |  |  |  |  |
| 18 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 24 | 23 | 95,8 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 23 | 23 | 100,0 |  |  |  |  |
| 20 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 15 | 10 | 66,7 | 5 |  |  |  |
| 21 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 5 | 5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 22 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 7 | 7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 23 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 12 | 11 | 91,7 |  | 1 |  |  |
| 24 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 15 | 14 | 93,3 | 1 |  |  |  |
| 25 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4 | 4 | 100,0 |  |  |  |  |
| 26 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 4 | 2 | 50,0 |  | 1 | 1 | 25,0 |
| 27 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 38 | 34 | 89,5 | 2 | 2 |  |  |
| 28 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 58 | 34 | 58,6 | 16 | 8 |  |  |
| 29 | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 | 12 | 100,0 |  |  |  |  |
| 30 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 26 | 26 | 100,0 |  |  |  |  |
| 31 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 7 | 6 | 85,7 |  | 1 |  |  |
| 32 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 9 | 9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 33 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 63 | 62 | 98,4 | 1 |  |  |  |
| 34 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 5 | 4 | 80,0 | 1 |  |  |  |
| 36 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 26 | 21 | 80,8 | 3 | 2 |  |  |
| 37 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 | 25 | 71,4 | 3 | 4 | 3 | 8,6 |
| 38 | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |  |
| 39 | 4005 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 2 | 66,7 |  | 1 |  |  |
| 40 | 4021 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | 36 | 36 | 100,0 |  |  |  |  |
| 41 | 4022 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 14 | 12 | 85,7 | 2 |  |  |  |
| 42 | 4023 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 6 | 6 | 100,0 |  |  |  |  |
| 43 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 77 | 74 | 96,1 |  | 2 | 1 | 1,3 |
| 44 | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 14 | 14 | 100,0 |  |  |  |  |
| 45 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 54 | 25 | 46,3 | 20 | 9 |  |  |
| 46 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 9 | 6 | 66,7 |  | 1 | 2 | 22,2 |
| 47 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 46 | 25 | 54,3 | 14 | 7 |  |  |
| 48 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 30 | 20 | 66,7 | 8 | 2 |  |  |
| 49 | 5002 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | 55 | 55 | 100,0 |  |  |  |  |
| 50 | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 33 | 24 | 72,7 | 6 | 1 | 2 | 6,1 |
| 51 | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2 | 1 | 50,0 |  | 1 |  |  |
| 52 | 5017 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | 3 | 2 | 66,7 |  | 1 |  |  |
| 53 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 47 | 42 | 89,4 | 5 |  |  |  |
| 54 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 27 | 24 | 88,9 | 1 | 2 |  |  |
| 55 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 29 | 16 | 55,2 | 12 | 1 |  |  |
| 56 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 24 | 17 | 70,8 | 4 | 3 |  |  |
| 57 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 56 | 30 | 53,6 | 15 | 10 | 1 | 1,8 |
| 58 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 28 | 12 | 42,9 | 7 | 8 | 1 | 3,6 |
| 59 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 16 | 14 | 87,5 | 2 |  |  |  |
| 60 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 24 | 11 | 45,8 | 3 | 7 | 3 | 12,5 |
| 61 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 19 | 7 | 36,8 | 10 | 2 |  |  |
| 62 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 1 |  |  |
| 63 | 5704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | 3 | 2 | 66,7 | 1 |  |  |  |
| 64 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 18 | 12 | 66,7 | 4 | 1 | 1 | 5,6 |
| 65 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 31 | 12 | 38,7 | 12 | 7 |  |  |
| 66 | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 13 | 10 | 76,9 | 2 | 1 |  |  |
| 67 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 21 | 16 | 76,2 | 4 | 1 |  |  |
| 68 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 25 | 14 | 56,0 | 7 | 3 | 1 | 4,0 |
| 69 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 24 | 23 | 95,8 | 1 |  |  |  |
| 70 | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 57 | 57 | 100,0 |  |  |  |  |
| 71 | 6004 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 2 | 1 | 14,3 |
| 72 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 19 | 16 | 84,2 |  | 2 | 1 | 5,3 |
| 73 | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 74 | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 24 | 18 | 75,0 | 6 |  |  |  |
| 75 | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 11 | 9 | 81,8 |  | 1 | 1 | 9,1 |
| 76 | 6020 | ГБУЗ САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 706 | 704 | 99,7 |  | 2 |  |  |
| 77 | 6021 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 21 | 21 | 100,0 |  |  |  |  |
| 78 | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | 9 | 4 | 44,4 |  | 1 | 4 | 44,4 |
| 79 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 19 | 8 | 42,1 | 2 | 9 |  |  |
|  |  | Итого | 2371 | 2015 | 85,0 | 207 | 126 | 23 | 1,0 |
|  |  |  | За июль умерло 2371 человек |  | 26 ЛПУ вводили МСС в день выдачи |  |  |  | 14 ЛПУ вводили МСС с задержкой более 3-х дней |

Приложение 7

Отчет о своевременности ввода в АС «Смертность» всех медицинских свидетельств о смерти (предварительных, взамен предварительных, окончательных, взамен окончательных) и своевременности обмена данными за заданный период времени

Дата формирования отчета 23.07.2015

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Введено всего всех видов МСС | в том числе | Появилось записей на сервере МИАЦ | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в день выдачи | с задержкой в 1 календ-ый день после выдачи | с задержкой в 2-3 календ-ых дня после выдачи | с задержкой более 3-х календ-ых дней после выдачи |  | в день ввода | с задержкой в 1 календ-ый день после ввода | с задержкой в 2-3 календ-ых дня после ввода | с задержкой более 3-х календ-ных дней после ввода |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 24 | 18 | 6 |  |  | 24 | 17 | 7 |  |  |
| 2 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 3 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 4 | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 11 | 11 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
| 5 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 11 | 1 |  |  |
| 6 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 29 | 28 | 1 |  |  | 29 | 29 |  |  |  |
| 7 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 8 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 49 | 33 | 10 | 6 |  | 49 | 49 |  |  |  |
| 9 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |
| 10 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 11 | 9 | 2 |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
| 11 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 26 | 26 |  |  |  | 26 | 25 | 1 |  |  |
| 12 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 41 | 41 |  |  |  | 41 | 40 | 1 |  |  |
| 13 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 5 | 4 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 14 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |
| 15 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 16 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 54 | 45 |  | 9 |  | 54 | 54 |  |  |  |
| 17 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 4 | 1 |  | 3 |
| 18 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 25 | 24 |  | 1 |  | 25 | 25 |  |  |  |
| 19 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |
| 20 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 15 | 10 | 5 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 21 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 22 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 23 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 14 | 13 |  | 1 |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 24 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 16 | 15 | 1 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 25 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 26 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 27 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 38 | 34 | 2 | 2 |  | 38 | 38 |  |  |  |
| 28 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 60 | 35 | 17 | 8 |  | 60 | 48 | 4 | 5 | 3 |
| 29 | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 11 | 1 |  |  |
| 30 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 31 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 7 | 6 |  | 1 |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 32 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 11 | 11 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
| 33 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 65 | 64 | 1 |  |  | 65 | 52 |  | 5 | 8 |
| 34 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 35 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 7 | 6 | 1 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 36 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 26 | 21 | 3 | 2 |  | 26 | 26 |  |  |  |
| 37 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 41 | 25 | 9 | 4 | 3 | 41 | 31 | 6 | 4 |  |
| 38 | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 39 | 4005 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 5 | 4 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 40 | 4021 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | 38 | 38 |  |  |  | 38 | 37 | 1 |  |  |
| 41 | 4022 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 17 | 15 | 2 |  |  | 17 | 15 | 2 |  |  |
| 42 | 4023 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 43 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 84 | 81 |  | 2 | 1 | 84 | 78 | 6 |  |  |
| 44 | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 45 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 57 | 26 | 22 | 9 |  | 57 | 50 | 7 |  |  |
| 46 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 10 | 7 |  | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |  |  |
| 47 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 48 | 26 | 14 | 8 |  | 48 | 45 | 3 |  |  |
| 48 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 31 | 21 | 8 | 2 |  | 31 | 30 | 1 |  |  |
| 49 | 5002 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | 56 | 56 |  |  |  | 56 | 46 | 7 | 3 |  |
| 50 | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 36 | 27 | 6 | 1 | 2 | 36 | 35 | 1 |  |  |
| 51 | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3 | 2 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 52 | 5017 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | 3 | 2 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 53 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 50 | 45 | 5 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 54 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 27 | 24 | 1 | 2 |  | 27 | 26 | 1 |  |  |
| 55 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 34 | 20 | 13 | 1 |  | 34 | 34 |  |  |  |
| 56 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 24 | 17 | 4 | 3 |  | 24 | 20 | 2 | 2 |  |
| 57 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 57 | 30 | 15 | 11 | 1 | 57 | 40 | 13 |  | 4 |
| 58 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 30 | 14 | 7 | 8 | 1 | 30 | 30 |  |  |  |
| 59 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 18 | 16 | 2 |  |  | 18 | 16 |  | 1 | 1 |
| 60 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 24 | 11 | 3 | 7 | 3 | 24 | 24 |  |  |  |
| 61 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 20 | 8 | 10 | 2 |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 62 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 8 | 2 | 5 | 1 |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 63 | 5704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | 3 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 64 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 |  |  |
| 65 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 31 | 12 | 12 | 7 |  | 31 | 27 | 2 |  | 2 |
| 66 | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 14 | 11 | 2 | 1 |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 67 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 22 | 17 | 4 | 1 |  | 22 | 22 |  |  |  |
| 68 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | 25 | 24 | 1 |  |  |
| 69 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 24 | 23 | 1 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |
| 70 | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 58 | 58 |  |  |  | 58 | 51 | 7 |  |  |
| 71 | 6004 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
| 72 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 |  |  |
| 73 | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 74 | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 28 | 22 | 6 |  |  | 28 | 28 |  |  |  |
| 75 | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 11 | 9 |  | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |  |  |
| 76 | 6020 | ГБУЗ САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 1020 | 1018 |  | 2 |  | 1020 | 783 | 207 | 29 | 1 |
| 77 | 6021 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 18 | 6 |  |  |
| 78 | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | 9 | 4 |  | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 |  |  |
| 79 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 20 | 8 | 3 | 9 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | Итого | 2800 | 2430 | 219 | 128 | 23 | 2800 | 2427 | 302 | 49 | 22 |

Приложение 8

Перечень ЛПУ, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 22.07.2015

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | 701 | ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 2 | 1 |
|  | 902 | ГБУЗ СО "Кинельская ЦБ города и района" | 1 | 0 |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 7 | 0 |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 1 | 0 |
|  | 1702 | ГБУЗ СО Похвистневская ЦБ города и района" | 1 | 0 |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 0 | 1 |
|  | 2002 | ГБУЗ СО Ставропольская ЦРБ" | 6 | 1 |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 3 | 2 |
|  | 3202 | ГБУЗ СО "Октябрьская ЦГБ" | 1 | 1 |
|  | 3302 | ГБУЗ СО "Отрадненская ГБ" | 1 | 1 |
|  | 3413 | ГБУЗ СО "Сызранский наркологический диспансер" | 3 | 7 |
|  | 4004 | ГБУЗ СО "Тольяттинский наркологический диспансер" | 129 | 234 |
|  | 6025 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 431 | 344 |
|  |  | ИТОГО | 586 | 592 |

Приложение 9

Активность работы врачей профильных отделений в АС "Стационар" с 17.07.2015 по 22.07.2015

| № п/п | Наименование ЛПУ | Поступило больных всего, (чел.) | Создано электронных историй болезни (ЭИБ) (в день госпитализации или на следующий день), (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СОКГВВ | 73 | 73 | 100,0% |
| 2 | ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 20 | 20 | 100,0% |
| 3 | ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 35 | 31 | 88,6% |
| 4 | ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 33 | 22 | 66,7% |
| 5 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 113 | 70 | 61,9% |
| 6 | ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 44 | 27 | 61,4% |
| 7 | ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 21 | 11 | 52,4% |
| 8 | ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 37 | 17 | 45,9% |
| 9 | ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 38 | 17 | 44,7% |
| 10 | ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 58 | 25 | 43,1% |
| 11 | ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 42 | 17 | 40,5% |
| 12 | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 85 | 34 | 40,0% |
| 13 | ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 36 | 11 | 30,6% |
| 14 | ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 27 | 8 | 29,6% |
| 15 | ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 22 | 6 | 27,3% |
| 16 | ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 44 | 11 | 25,0% |
| 17 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 36 | 8 | 22,2% |
| 18 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 104 | 23 | 22,1% |
| 19 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 15 | 3 | 20,0% |
| 20 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 110 | 21 | 19,1% |
| 21 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 411 | 57 | 13,9% |
| 22 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 16 | 2 | 12,5% |
| 23 | ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 109 | 12 | 11,0% |
| 24 | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 70 | 0 | 0,0% |
| 25 | ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 24 | 0 | 0,0% |
| 26 | ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 62 | 0 | 0,0% |
| 27 | ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 41 | 0 | 0,0% |
| 28 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 11 | 0 | 0,0% |
| 29 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 14 | 0 | 0,0% |
| 30 | ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 21 | 0 | 0,0% |
|  | Итого | 1 772 | 526 | 29,7% |