Оперативная сводка по приоритетным направлениям реализации плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Самарской области

на  26.11.2015 года

| № | Задача | Основание (нормативно-правовая база) | Состояние (проблемы) | «Клуб должников» (перечень ЛПУ-должников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГИС «Паспорт МУ» модуль лекарственных препаратов (ЛП) | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.02.2014 N 273 | Количество ЛПУ, передающих данные (всего 115 ЛПУ) в том числе через Web-сервис | 109 ЛПУ 53 ЛПУ (без динамики изменений с 19.11.2015г.) |
|  |  |  | Количество ЛПУ, получивших доступ к модулю лекарственных препаратов (УЛПиИМН), которые не вносят данные | Не приступили к работе - 4 ЛПУ: - ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" - ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" - ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" - ГБУЗ СО "CАНАТОРИЙ "САМАРА" Ведут работы по интеграции – 2 ЛПУ: - ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" - ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 2 | ГИС СО «Кадры» |  | Количество ЛПУ, актуализирующих информацию для федерального регистра мед. работников | Передается в ручном режиме на данный момент. Автоматизированный механизм вводится в эксплуатацию. |
| 3 | Соблюдение сроков ввода персональных данных медицинских свидетельств о смерти (МСС) в АС «Смертность» | Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» | На 26.11.2015 доля введенных в течение 1-го календарного дня медицинских свидетельств о смерти граждан – 94,4 % | Приложение 1 (перечень 40 ЛПУ, допустивших поздний ввод 150 МСС за ноябрь 2015 года по состоянию на 26.11.2015) |
| 4 | Выверка лиц, состоящих на Д и Проф-учете у нарколога и снятых с учета по причине смерти | Поручение заместителя министра здравоохранения Самарской области Т.И. Сочинской по итогам селекторного совещания от 05.06.2015 | Результаты сверки данных АС «Поликлиника» и АС «Смертность» по лицам, состоящим на Д и Проф-учете у нарколога по состоянию на 25.11.2015. | По результатам сверки –по картам Д-учета выявлено 6094 умерших, из них 73 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2445 умерших, из них 24 без отметки о снятии с учета. Приложение 2 |
| 5 | АС «Стационар» (Промед) | ГК №249 от 29.10.2012 ГК №43/14-ДБУ от 19.09.2014 | Количество МО, где доля созданных ЭИБ (в день госпитализации или на следующий день) от числа поступивших пациентов за определенный период составляет более 50% (АС «Стационар» установлена и функционирует в 30 МО) | 36,7% (11МО) Приложение 3 |
| 6 | Приведение сайтов ЛПУ к действующим НПА | Письмо МИАЦ от 03.09.2015 № 1847 Напоминания 16.09.2015, 24.09.2015 и 15.10.2015 | 8 организаций не предоставили данные | - Клиники СамГМУ - ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница" - ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница" - ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница" - ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" - ГБУЗ СО "Исаклинская центральная районная больница" - ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница" - ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" |

Приложение 1

Отчет о своевременности ввода в АС «Смертность» первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных) граждан, умерших с 01 по 26 ноября 2015 года

| № п/п | ЛПУ |  | Введено всего предварительных и окончательных МСС | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Введено в срок | Доля введенных в срок, % | Введено с задержкой |
|  | № | Наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 47 | 40 | 85,1 | 7 |
| 2 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 52 | 48 | 92,3 | 4 |
| 3 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 15 | 14 | 93,3 | 1 |
| 4 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 33 | 27 | 81,8 | 6 |
| 5 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 18 | 17 | 94,4 | 1 |
| 6 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 9 | 8 | 88,9 | 1 |
| 7 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 33 | 31 | 93,9 | 2 |
| 8 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 53 | 49 | 92,5 | 4 |
| 9 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 11 | 9 | 81,8 | 2 |
| 10 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 13 | 11 | 84,6 | 2 |
| 11 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 62 | 61 | 98,4 | 1 |
| 12 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 1 | 0 | 0,0 | 1 |
| 13 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 10 | 4 | 40,0 | 6 |
| 14 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 26 | 20 | 76,9 | 6 |
| 15 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 23 | 20 | 87,0 | 3 |
| 16 | 4018 | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1 | 0 | 0,0 | 1 |
| 17 | 4023 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 5 | 4 | 80,0 | 1 |
| 18 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 93 | 92 | 98,9 | 1 |
| 19 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 76 | 67 | 88,2 | 9 |
| 20 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 3 | 2 | 66,7 | 1 |
| 21 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 53 | 45 | 84,9 | 8 |
| 22 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 33 | 24 | 72,7 | 9 |
| 23 | 5002 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | 58 | 57 | 98,3 | 1 |
| 24 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 29 | 28 | 96,6 | 1 |
| 25 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 40 | 29 | 72,5 | 11 |
| 26 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 41 | 38 | 92,7 | 3 |
| 27 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 60 | 54 | 90,0 | 6 |
| 28 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 32 | 23 | 71,9 | 9 |
| 29 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 33 | 32 | 97,0 | 1 |
| 30 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 28 | 22 | 78,6 | 6 |
| 31 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 21 | 20 | 95,2 | 1 |
| 32 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 9 | 7 | 77,8 | 2 |
| 33 | 5704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | 6 | 5 | 83,3 | 1 |
| 34 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 26 | 21 | 80,8 | 5 |
| 35 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 27 | 23 | 85,2 | 4 |
| 36 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 21 | 17 | 81,0 | 4 |
| 37 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 45 | 37 | 82,2 | 8 |
| 38 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 16 | 15 | 93,8 | 1 |
| 39 | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | 9 | 7 | 77,8 | 2 |
| 40 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 24 | 17 | 70,8 | 7 |
|  |  | Всего по 40 ЛПУ | 1195 | 1045 | 87,4 | 150 |
|  |  | Итого по 79 ЛПУ | 2676 | 2526 | 94,4 | 150 |

Приложение 2

Перечень ЛПУ, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 26.11.2015

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | 1302 | ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 1702 | ГБУЗ СО "Похвистневская ЦБ города и района" | 2 | 1 |
|  | 1902 | ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 2502 | ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 3202 | ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница» | 0 | 1 |
|  | 3413 | ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» | 3 | 0 |
|  | 4004 | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 14 | 6 |
|  | 6025 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 51 | 16 |
|  |  | ИТОГО | 73 | 24 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

Приложение 3

Отчет об активности работы врачей профильных отделений в АС "Стационар"

с 12.11.2015 по 17.11.2015

| Лечебно-профилактическое учреждение |  | Поступило больных всего (чел.) |  | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) |  | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |  | Комментарий об изменении ситуации по сравнению с периодом c 18.11.2015 по 24.11.2015 |  | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 12.11.2015 по 17.11.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СОКГВВ | 107 |  | 107 |  | 100.0 % |  | 0 |  | 100.0% |  |
| ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 65 |  | 1 |  | 1.5 % |  | ↓ 1.3 % |  | 2.8% |  |
| ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 27 |  | 0 |  | 0.0 % |  | 0 |  | 0.0% |  |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 29 |  | 28 |  | 96.6 % |  | ↑ 17.4 % |  | 79.2% |  |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 42 |  | 41 |  | 97.6 % |  | ↑ 16.5 % |  | 81.1% |  |
| ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 74 |  | 3 |  | 4.1 % |  | Возобновили работу в АРМ "Врач профильного отделения" |  | 0.0% |  |
| ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 52 |  | 24 |  | 46.2 % |  | ↑ 9.2 % |  | 37.0% |  |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 38 |  | 30 |  | 78.9 % |  | ↑ 0.5 % |  | 78.4% |  |
| ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 20 |  | 9 |  | 45.0 % |  | ↑ 21.9 % |  | 23.1% |  |
| ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 27 |  | 4 |  | 14.8 % |  | ↑ 1.5 % |  | 13.3% |  |
| ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 23 |  | 0 |  | 0.0 % |  | Прекратили работу в АРМ "Врач профильного отделения" |  | 20.0% |  |
| ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 103 |  | 18 |  | 17.5 % |  | ↓ 10.1 % |  | 27.6% |  |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 41 |  | 25 |  | 61.0 % |  | ↑ 33.7 % |  | 27.3% |  |
| ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 50 |  | 29 |  | 58.0 % |  | ↓ 0.8 % |  | 58.8% |  |
| ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 43 |  | 5 |  | 11.6 % |  | Возобновили работу в АРМ "Врач профильного отделения" |  | 0.0% |  |
| ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 96 |  | 30 |  | 31.3 % |  | ↓ 0.6 % |  | 31.9% |  |
| ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 75 |  | 31 |  | 41.3 % |  | ↑ 1.7 % |  | 39.6% |  |
| ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 53 |  | 22 |  | 41.5 % |  | ↓ 1.7 % |  | 43.2% |  |
| ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 20 |  | 3 |  | 15.0 % |  | ↑ 2.0 % |  | 13.0% |  |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 126 |  | 81 |  | 64.3 % |  | ↓ 6.8 % |  | 71.1% |  |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 12 |  | 1 |  | 8.3 % |  | ↓ 20.3 % |  | 28.6% |  |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 102 |  | 74 |  | 72.5 % |  | ↑ 0.9 % |  | 71.6% |  |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 11 |  | 7 |  | 63.6 % |  | ↑ 30.3 % |  | 33.3% |  |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 377 |  | 115 |  | 30.5 % |  | ↑ 3.6 % |  | 26.9% |  |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 23 |  | 5 |  | 21.7 % |  | ↓ 5.6 % |  | 27.3% |  |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 39 |  | 31 |  | 79.5 % |  | ↑ 3.3 % |  | 76.2% |  |
| ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 119 |  | 10 |  | 8.4 % |  | ↑ 5.6 % |  | 2.8% |  |
| ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 20 |  | 3 |  | 15.0 % |  | ↓ 12.3 % |  | 27.3% |  |
| ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 31 |  | 19 |  | 61.3 % |  | ↑ 3.0 % |  | 58.3% |  |
| ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 47 |  | 2 |  | 4.3 % |  | Возобновили работу в АРМ "Врач профильного отделения" |  | 0.0% |  |

Работают эффективно (доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов более 50%)

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего | Историй болезни (ЭИБ) создано | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СОКГВВ | 107 | 107 | 100.0% |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 42 | 41 | 97.6% |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 29 | 28 | 96.6% |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 39 | 31 | 79.5% |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 38 | 30 | 78.9% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 102 | 74 | 72.5% |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 126 | 81 | 64.3% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 11 | 7 | 63.6% |
| ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 31 | 19 | 61.3% |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 41 | 25 | 61.0% |
| ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 50 | 29 | 58.0% |