УТВЕРЖДАЮ:

Директор МИАЦ

___________ С.Г. Сорокин

«___» _________ 2014

Ежемесячная комплексная справка по состоянию информатизации здравоохранения Самарской области

(февраль 2014 г.)

| № | Наименование мероприятия /показателя | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Использование сервиса «Электронная регистратура Самарской области» (ЭР) |
| 1.1 | Количество ЛПУ, не имеющих актуализированного расписания в сервисе ЭР (всего 60 ЛПУ, оказывающих ПМСП) | шт. | 0 |  |
| 1.2 | Количество талонов, забронированных гражданами через сервис ЭР среднемесячное значение показателя за 2013 год – 33 237; значение за предыдущий период (январь 2014) – 32 699; значение за аналогичный период прошлого года (февраль 2013) – 31 714 | шт. | 58 776 |  |
| 1.3 | Результаты выборочной проверки (в т.ч. выездной) актуализации расписания в сервисе ЭР (проверено 8 ЛПУ, актуализируют расписание 6 ЛПУ) | шт. | 6 | Не размещено расписание в: ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер»; ГБУЗ СО «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» |
| 2. Телемедицинские консультации |
| 2.1 | Количество проведенных телемедицинских консультаций с использованием автоматизированной системы за февраль 2014 г. | шт. | 75 | По 73 изображениям проводились телефонные консультации. АСУ «ТМК», модернизированная в январе-феврале, не используются. В системе имеются всего 2 протокола. |
| 3. Внедрение АС «Кадры МУ» |
| 3.1 | Количество ЛПУ, не работающих с ПО (всего 133 ЛПУ) | шт. | 0 | При этом, 125 ЛПУ продолжают параллельно работать в КАДР20. 2 дома ребенка (тольяттинский и сызранский) прекратили работу в системе по причине переподчинения другому министерству. |
| 4. Передача данных ЛПУ для интеграции с федеральным сервисом «Паспорт МУ» |
| 4.1 | Количество ЛПУ, не передавших общие сведения и сведения об организационной структуре за отчетный период «январь 2014 г.» (всего 130 ЛПУ) | шт. | 0 |  |
| 5. Передача данных ЛПУ для интеграции с федеральным сервисом «Управленческого учета административно-хозяйственной деятельности» |
| 5.1 | Количество ЛПУ, не передавших данные о начисленной заработной плате за отчетный период «январь 2014 г.» (всего 130 ЛПУ) | шт. | 0 |  |
| 5.2 | Количество ЛПУ, не передавших данные об оборотах за отчетный период «январь 2014 г.» (всего 130 ЛПУ) | шт. | 0 |  |
| 6. Внедрение ПО СВАН: «Стационар» |
| 6.1 | Количество ЛПУ, не внедривших ПО в базовом объеме (статистика, счета, регистры, место врача) (всего 32 ЛПУ с учетом объединений) | шт. | 26 | В настоящее время работают: - ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" - ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" - ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" - ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" - ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" - ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" - ГБУЗ СО "Клинический госпиталь ветеранов войн". Детализация использования АРМ системы указана в приложении 1. |
| 7. Внедрение АС «Вакцинопрофилактика» |
| 7.1 | Количество ЛПУ, не работающих с ПО (всего 25 ЛПУ) | шт. | 21 | Приложение 2 В настоящее время работают с ПО: - ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" - ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 1" - детское поликлиническое отделение ГБУЗ СО "СГП № 9 октябрьского района" - ГБУЗ СО "СМСЧ № 14" |
| 8. Анализ медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен |
| 8.1 | Доля медицинских свидетельств о смерти, заполненных без ошибок (проверено за отчетный период – 426, из них с ошибками - 67 | % | 84 |  |
| 9. Использование в ЛПУ сервиса «Диспетчерский пункт» (ДП) |
| 9.1 | Количество талонов, забронированных врачами для своих пациентов через ДП среднемесячное значение показателя за 2013 год – 2 762; значение за предыдущий период (январь 2014) – 5 409; значение за аналогичный период прошлого года (февраль 2013) – 1 416 | шт. | 5 712 |  |
| 9.2 | Количество талонов, забронированных врачами для своих пациентов через ДП на МРТ, КТ значение за предыдущий период (январь 2014) – 85 | шт. | 109 |  |
| 10. Результаты выездных обследований состояния информатизации |
| 10.1 | Количество ЛПУ, в которых не запущены в полную эксплуатацию или не используются программные продукты (с указанием программных продуктов и причин) (всего 9 ЛПУ) | шт. | 5 | Приложение 3 |
| 10.2 | Количество ЛПУ, в которых не используется компьютерная техника (с указанием причин) | шт. | 3 | Приложение 4 |
| 11. Сайты ЛПУ |
| 11.1 | Количество учреждений, имеющих сайты (всего 127 медицинских организаций) | шт. | 117 | Нет сайтов у 10 учреждений – Приложение 5 |
| 12. Мониторинги |
| 12.1 | Доля учреждений, предоставивших данные по мониторингу ССЗ в феврале 2014г. за январь 2014 г. в срок и без ошибок (всего 62 ЛПУ) | % | 82,3% (51 ЛПУ) | Приложение 6 |
| 12.2 | Количество учреждений, не предоставивших ответы на запросы Минздрава Самарской области за февраль 2014г. (всего 138 ЛПУ) не ответили на 5 запросов из 5 – | шт. | 1 | 30300 ГКУЗ СО «Самарафармация» |

Красные значения – обратить внимание

Зеленые значения – положительная динамика

Приложение 1

Внедрение ПО СВАН: «Стационар»

| Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | АРМ Приемный покой | АРМ экономиста и статистика | АРМ врача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | ГБУЗ СО "Алексеевская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 202 | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 302 | ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 402 | ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | Работают | Работают | Не работает |
| 502 | ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 602 | ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 701 | ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 802 | ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 902 | ГБУЗ СО "Кинельская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 1002 | ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | Работают | Работают | Не работает |
| 1102 | ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 1202 | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 1302 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 1402 | ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | Работают | Работают | Не работает |
| 1502 | ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 1602 | ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 1802 | ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | Не работает | Работают | Не работает |
| 1902 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | Работают | Не работает | Не работает |
| 2002 | ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 2102 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 2202 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 2302 | ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | Работают | Работают | Не работает |
| 2402 | ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 2502 | ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 2602 | ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 2702 | ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | Работают | Работают | Не работает |
| 3002 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 3402 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ №1" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 3408 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ №2" | Не работает | Работают | Не работает |
| 3409 | ГБУЗ СО "Сызранская центральная гордская больница" | Не работает | Работают | Не работает |
| 3419 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ №3" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 3501 | ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | Не работает | Не работает | Не работает |
| 6011 | ГБУЗ СО "Клинический госпиталь ветеранов войн" | Работают | Работают | Работают |

Приложение 2

ЛПУ, не работающие с АС «Вакцинопрофилактика»

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 701 | ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" |
| 2 | 902 | ГБУЗ СО "Кинельская ЦРБ" |
| 3 | 1902 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" |
| 4 | 2002 | ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ" |
| 5 | 2402 | ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" |
| 6 | 2702 | ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" |
| 7 | 3302 | ГБУЗ СО "Отрадненская городская больница" |
| 8 | 3409 | ГБУЗ СО "Сызранская центральная гордская больница" |
| 9 | 3501 | ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" |
| 10 | 4026 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника № 1" |
| 11 | 4043 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3" |
| 12 | 5113 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района" |
| 13 | 5201 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 4 Кировского района" |
| 14 | 5202 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 8" |
| 15 | 5207 | ГБУЗ СО "Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района" |
| 16 | 5705 | ГБУЗ СО "Самарская медико-санитарная часть № 2 Промышленного района" |
| 17 | 5715 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района" |
| 18 | 5716 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района" |
| 19 | 5721 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 1 Промышленного района" |
| 20 | 5903 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 10 Советского района" |
| 21 | 6004 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница № 2" |

Приложение 3

ЛПУ, в которых не запущены в полную эксплуатацию или не используются программные продукты по результатам выездной проверки

- 0202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Безенчукская центральная районная больница»

В приемном покое стационара установлено автоматизированное рабочее место АС «Стационар». Только начинают работать с МИС. В приемном покое заводят все документы вручную. Затем статистики заносят всю остальную информацию в АС «Статистика стационара».

Ординаторские оборудованы автоматизированными рабочими местами. Но врачи пока с МИС не работают.

- 1502 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Нефтегорская центральная районная больница"

АС «Стационар» отсутствует. В приемном покое установлено ПО «Поликлиника». В приемном покое печатают первый лист истории болезни и согласие на обработку персональных данных. В ординаторских отсутствуют МИС.

- 2102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская центральная районная больница»

АС «Стационар» отсутствует.

- 2202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница»

АС «Стационар» не установлен, но рабочие места в приемном покое и ординаторской организованы.

- 3302 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Отрадненская городская больница»

АС «Стационар» не установлен. В приемном покое стационара на ПК работают только с базой застрахованных. В приемном покое ведут журнал вручную.  В ординаторских отсутствуют автоматизированные рабочие места.

Приложение 4

ЛПУ, в которых не используется компьютерная техника по результатам выездной проверки

- 4004 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер»

Из 31 поставленных в рамках ЭП (9) и ПМ (23) терминальные станций установлены и используются 23.  На 9 ТС оформляется передача в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №2». IP-телефония не введена в эксплуатацию по причине отсутствия сервера IP-телефонии.

- 4005 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер»

IP-телефония не введена в эксплуатацию по причине отсутствия сервера IP-телефонии.

- 4050 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  «Тольяттинский кожно-венерологический диспансер»

В поликлинике Автозаводского района  33 терминальные станции установлены,  но нет подключения к ЛВС, поэтому не используются.

Приложение 5

Учреждения, не имеющие сайтов по состоянию на 28.02.2014г.

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 701 | ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" |
| 2 | 2502 | ГБУЗ СО "Шигонская центральная районная больница" |
| 3 | 6026 | ГБУЗ СО "Областная специализированная больница восстановительного лечения" |
| 4 | 3413 | ГБУЗ СО "Сызранский наркологический диспансер" |
| 5 | 4051 | ГБУЗ СО "Тольяттинский врачебно-физкультурный диспансер" |
| 6 | 3109 | ГБУЗ СО "Новокуйбышевский центр медицинской профилактики" |
| 7 | 4016 | ГБУЗ СО "Тольяттинский центр медицинской профилактики" |
| 8 | 6029 | ГКУЗ "Самарский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
| 9 | 4062 | ГБУЗ СО "Тольяттинское бюро судебно-медицинской экспертизы" |
| 10 | 6036 | ГБУЗ СО "Тольяттинская дезинфекционная станция" |

Приложение 6

Предоставили данные по мониторингу ССЗ с опозданием и ошибками

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" |
| 2 | 802 | ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" |
| 3 | 1402 | ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" |
| 4 | 2002 | ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ" |
| 5 | 2302 | ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" |
| 6 | 2602 | ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" |
| 7 | 3409 | ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница"; |
| 8 | 4024 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5"; |
| 9 | 4026 | ГБУЗ СО " Тольяттинская городская поликлиника № 1"; |
| 10 | 5003 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 им.Н.А.Семашко" |
| 11 | 5704 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 1 Промышленного района" |
| 12 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 Промышленного района " |