| СОГЛАСОВАНО: Кураторы от министерства здравоохранения Самарской области: Г.П. Богатырева _______________ А.К. Симаков _________________ Ю.Н. Ретина __________________ «___» ___________________ 2014 | УТВЕРЖДАЮ: Директор МИАЦ _________________ С.Г. Сорокин «___» _________ 2014 |
| --- | --- |

План мероприятий по вводу в эксплуатацию  в 2014 году АС «Паспорт МУ»

Разработчик: ООО «ИМЦ»

В 2012-2013 годах разработка, внедрение и развитие в 138 ЛПУ.

Введена в постоянную эксплуатацию с 25.12.2012 г.

Кураторы:

От  МИАЦ – Чемодурова Н.А. тел. 956-64-11, доб.109

От МЗ – Симаков А.К., Ретина Ю.Н., Богатырева Г.П.(по согласованию)

От разработчика – Пирожков Н.И. тел. 222-72-32, доб. 4127

| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Ресурсы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Программные |
| 1.1. | Подготовить технические требования по развитию программного обеспечения для ввода сведений по образовательным учреждениям, создания подсистемы диагностики данных и внутрисистемного взаимодействия по результатам ФЛК; развития блока учета медицинского оборудования; интеграции с локальными бухгалтерскими системами ЛПУ | В соответствии со сроком, определенным приказом МИАЦ | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.2. | Подготовить текст для наполнения таблиц НСИ в части информатизации в АС «Паспорт МУ» и направить на согласование в управление информационных технологий министерства | 25.03.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.3. | Разработать проект структур таблиц НСИ, которые будут выгружаться из АС «Паспорт МУ», АС «Кадры МУ» | 31.03.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.4. | Согласовать проект структур таблиц НСИ с разработчиками МИС и других ИС, использующих эти справочники | 10.04.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.5. | Направить информационное письмо МИАЦ с проектом структур таблиц НСИ в ТФОМС Самарской области для внесения изменений в Регламент ОМС | 10.04.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.6. | Разработать проект приказа МЗ СО по эксплуатации АС «Паспорт МУ» с учетом развития функционала АС в рамках ГК 2013 г. (в том числе АС «Паспорт МУ» - модуль «Учет ЛП и ИМН») | 15.04.2014 | Чемодурова Н.А. Якимова О.Ю. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.7. | Обеспечить оперативную работу Единой службы поддержки пользователей (ЕСПП) | Постоянно | Лютова Н.А. Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | Получить логин/пароль к системе регистрации обращений ЕСПП для отдела НСИ и интеграции Обеспечить прием обращений специалистов ЛПУ и оказание консультационных услуг (в том числе, с использованием IP-телефонии) |
| 1.8. | Обеспечить оперативное квалифицированное сопровождение программного обеспечения в ЛПУ области | Постоянно в рамках заключенных договоров | Чемодурова Н.А. | Средства ЛПУ |  |
| 2. Технические |
| 2.1. | Обеспечить работу телекоммуникационно-технологической инфраструктуры | Постоянно | Зайцев О.В. | Государственное задание МИАЦ | Организовать техническое администрирование АС «Паспорт МУ» на сервере МИАЦ |
| 2.2. | Обеспечить управление пользователями (администраторами ЛПУ) АС «Паспорт МУ» | Постоянно | Зайцев О.В. Ведунов П. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3. Организационные |
| 3.1. | Проводить выездной контроль функционирования ИС | Постоянно | Зайцев О.В., Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.2. | Передать подведомственным учреждениям МЗ СО функции управления пользователями АС «Паспорт МУ» внутри ЛПУ | 31.03.2014 | Ведунов П. | Государственное задание МИАЦ | Генерация логинов и паролей для специалистов внутри ЛПУ |
| 3.3. | Подготовить информационное письмо МИАЦ о передаче функций управления пользователями внутри ЛПУ | 18.03.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | Организовать сбор информации об администраторах ЛПУ |
| 3.4. | Подготовить письмо МИАЦ в ЛПУ о наполнении баз данных в АС «Паспорт ЛПУ» по этапам | 25.03.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.5. | Подготовить информацию о ведении Паспорта МУ в ежемесячную справку для министра | 3.04.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.6. | Разработать критерии еженедельного мониторинга заполнения базы данных АС «Паспорт МУ» | 14.04.2014 | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | В том числе критерии исполнения ЛПУ приказа министерства № 1515 |
| 3.7. | Организовать и проводить еженедельный мониторинг заполнения базы данных АС «Паспорт МУ» |  | Чемодурова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.8. | Разработать новый типовой договор сопровождения ПО сторонних разработчиков и расчет его стоимости | 3.04.2014 | Чемодурова Н.А. Артемьева Е.Н. Мыкольникова Ю.В. | Государственное задание МИАЦ | Для разработки типового договора сопровождения АС «Паспорт МУ» в подведомственных ЛПУ подготовить: - спецификацию по подготовке информации для интеграции с федеральными сервисами ЕГИСЗ в рамках оказания разовых консультационных услуг; - спецификацию по договору сопровождения на срок от 3-х месяцев и более. |
| 4. Обучающие |
| 4.1. | Провести обучающий вебинар по управлению пользователями внутри ЛПУ | 10.04.2014 | ООО ИМЦ | В рамках гарантийных обязательств по ГК 2013 года | После сбора информации об администраторах ЛПУ |
| 4.2. | Провести обучение специалистов отдела НСИ и интеграции МИАЦ для обеспечения технической поддержки пользователей ЛПУ | 15.04.2014 | ООО ИМЦ | В рамках гарантийных обязательств по ГК 2013 года |  |
| 4.3. | Организовать и провести обучение на рабочих местах пользователей и в удаленном режиме | 31.05.2014 | Кведер Л.В. Чемодурова Н.А. Якимова О.Ю. Борун Н.В. | Средства ЛПУ | Изучить потребность и тематику обучения пользователей АС «Паспорт МУ» в ЛПУ. Подготовить проект плана обучения по разделам: АС «Паспорт МУ», в том числе – модуль РМО, АС «Паспорт МУ», модуль ФХД АС «Паспорт МУ» - модуль «Учет ЛП и ИМН» ) |