|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Куратор от министерства здравоохранения  Самарской области  С.С. Васильев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МИАЦ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Сорокин  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 |

**План ввода в эксплуатацию в 2014 году РАМИ**

Разработчик:

ООО «Парус»

В 2012-2013 годах:

поставка ВТ с предустановленным ПО, внедрение

в 4 пилотных ЛПУ и интеграция с МИС «ИМЦ: Стационар»

Ввод в постоянную эксплуатацию с 15.12.2013 г.

Кураторы:

От МИАЦ - Лютова Н.А. тел. +7(927) 004-27-54

От МЗ - Васильев С.С. (по согласованию)

От разработчика – Кнутов С.А.. тел. +7 (846) 222-72-32 доб. 4123

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Ресурсы | Примечание |
| **1. Программные** | | | | | |
| 1.1. | Подготовить технические требования по развитию программного обеспечения | В сроки, определенные планом по разработке технических требований | Лютова Н.А.  Гурьев В.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.2. | Доработать программное обеспечение в соответствии с требованиями государственного контракта | В сроки, определенные ГК | Организация, выигравшая торги | ЦП «Развитие здравоохранения» |  |
| 1.3. | Организовать создание локальных архивов медицинских изображений (ЛАМИ) в учреждениях здравоохранения Самарской области, оснащенных цифровым медицинским диагностическим оборудованием | В сроки, определенные ГК | Организация, выигравшая торги | ЦП «Развитие здравоохранения» | В 22 ЛПУ |
| 1.4. | Подключить ЛАМИ к региональному архиву медицинских изображений Самарской области (РАМИ) | В сроки, определенные ГК | Организация, выигравшая торги | ЦП «Развитие здравоохранения» | В 29 ЛПУ |
| **2. Организационные** | | | | | |
| 2.1. | Разработать Регламент работы ЛПУ с цифровыми медицинскими изображениями | В сроки, определенные ГК | Емельянова Т.М. Организация¸ выигравшая торги | Государственное задание МИАЦ  ЦП «Развитие здравоохранения» |  |
| 2.2. | Подготовить Проект постановления Правительства Самарской области об утверждении Положения о Государственной информационной системе | В сроки, определенные планом-графиком разработки Проектов постановлений | Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 2.3. | Подготовить приказ министерства здравоохранения Самарской области о вводе в эксплуатацию РАМИ | В сроки, определенные постановлением Правительства Самарской области | Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 2.4. | Подготовить письмо министерства здравоохранения в учреждения, оснащенные томографическим оборудованием, о необходимости приобретения сканеров штрих-кодов для передачи данных из МИС, с указанием их технических характеристик | 1.05.2014 | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | 29 ЛПУ |
| 2.5. | Обеспечить оснащение цифрового диагностического оборудования сканером штрих-кодов для передачи данных из МИС | 1.11.2014 | ЛПУ | Средства ЛПУ | 29 ЛПУ |
| **3. Обучающие** | | | | | |
| 3.1. | Организовать и провести обучение на рабочих местах IT-специалистов и в удаленном режиме | В сроки, определенные планом обучения | Кведер Л.В.,  Лютова Н.А. | Средства ЛПУ |  |
| 3.2. | Провести обучение на рабочих местах специалистов МИАЦ | В сроки, определенные ГК | Организация, выигравшая торги | ЦП «Развитие здравоохранения» | В конце года |