|  | Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр Тел/Факс (846) 956-17-95 E-mail: miac@medlan.samara.ru http://medlan.samara.ru (№ 09/2014) |
| --- | --- |

Новости информатизации

Для организаторов здравоохранения и главных врачей ЛПУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Доработано решение симпозиума «ИТ-служба медицинской организации», который состоялся 8 ноября 2013 года. В рамках симпозиума  прошло также расширенное заседание рабочей группы Экспертного совета Минздрава России по вопросам использования ИКТ в сфере здравоохранения.

В работе симпозиума приняли участие 5 членов Экспертного совета Минздрава и более 20-ти представителей профессионального сообщества. Обсуждался весь спектр вопросов, связанных с темой симпозиума.

Участники совещания вышли с предложением обратить внимание Министерства здравоохранения России на то, что решить задачи информатизации здравоохранения в рамках программы модернизации без создания инфраструктуры, обеспечивающей поддержку этих задач на уровне медицинских организаций (МО), невозможно.

Было отмечено, что сложилась недопустимая обстановка, при которой:

- многие руководители МО предпочитают свести информатизацию к минимуму (ниже которого им не позволяют опуститься распорядительные документы органов управления здравоохранением), т.к. непонятно, кто и как будет обслуживать приобретаемые компьютерные системы.

- вследствие отсутствия современной нормативной базы резко снижается статус информатизации, как в глазах органов управления здравоохранением, так и в глазах руководителей МО. У многих из них сформировалась уверенность, что информатизация  - дело второстепенное, т.к. сверху этим вопросам надлежащего внимания не уделяется.

- каждая МО должна самостоятельно разрабатывать документы по ИТ-поддержке, что требует значительных временных затрат и наличия специалистов высокого уровня.

- ИТ-специалисты уходят из МО из-за снижения их профессионального и социального статуса (люди с высшим образование не хотят иметь в трудовой книжке запись «Оператор»).

Принято решение обратиться в Минздрав России с предложением провести конкурс на НИР по разработке Методических рекомендаций по организационному и информационно-технологическому  обеспечению ИТ-поддержки деятельности медицинских организаций.

http://www.armit.ru/CIO/

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Электронная регистратура

По состоянию на 15.01.2014 возможность электронной записи на прием к врачу обеспечивают 99 ЛПУ Самарской области (размещают актуализированное расписание на интернет-сайте «Электронная регистратура Самарской области» http://ereg.medlan.samara.ru).

Запись на прием с использованием сервиса доступна более чем к 4 900 врачам.

В электронной регистратуре Федерального портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) размещено актуализированное расписание 58 медицинских учреждений, принимающих участие в оказании первичной медико-санитарной помощи населению.

С использованием ЭР гражданами Самарской области забронировано электронных талонов:

- за 2013 год – 398 849,

- за декабрь 2013 года – 41 734,

- за период с 30.12.2013 по 12.01.2014 года – 5 269.

С использованием АС «Диспетчерский пункт» к врачам консультирующих ЛПУ было сделано записей:

- за 2013 год – 33 141,

- за декабрь 2013 года – 3 683,

- за период с 30.12.2013 по 12.01.2014 года – 873.

Реализация областных целевых программ в 2013 году

В рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011-2015 годы» (далее – программа модернизации)  в 2013 году за счет субсидий в 7 лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) была создана (модернизирована) локальная вычислительная сеть.

Централизовано в рамках данной программы министерством здравоохранения Самарской области были выполнены следующие работы:

- Внедрение программно-аппаратного комплекса регионального архива медицинских изображений Самарской области  для учреждений здравоохранения Самарской области (ПАК РАМИ)

- Поставка вычислительной техники с предустановленным программным обеспечением для Центра обработки данных Самарской области.

Также в 2013 году завершился «федеральный» этап программы модернизации, но у трех ЛПУ не завершены мероприятия по подключению компьютерной техники (далее – КТ).

| Состояние по подключению КТ, поставленной в рамках программы модернизации |
| --- |
| № | Код и наименование учреждения | поставлена в 2011-2012, ед. | введена в эксплуатацию | Примечание |
|  |  |  | 2011-2013гг, ед. | % исполнения |  |
| 1 | 2110, ГБУЗ СО Противотуберкулезный санаторий "Рачейка" | 6 | 0 | 0 | Нет ЛВС |
| 2 | 3422, ГБУЗ СО "Сызранская городская поликлиника" | 59 | 23 | 39 | 36 АРМ нет лицензий |
| 3 | 4003, ГБУЗ СО Тольяттинский психоневрологический диспансер | 29 | 15 | 52 | Нет ЛВС |
|  | ИТОГО | 121 | 64 | 53 |  |
|  | Не введено в эксплуатацию | 57 |  |  |  |
|  | % от общего кол-ва поставленной КТ (4301) | 1,3 |  |  |  |

В рамках областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" (далее «Развитие ИТИ») на 2012 - 2015 годы (п.4.6) в 2013 году централизовано министерством здравоохранения Самарской области были выполнены следующие работы:

- Развитие АС «Паспорт МУ»;

- Развитие АС «Кадры МУ»;

- Развитие Портала здравоохранения Самарской области;

- Развитие АС «ABC-, VEN- и DDD- анализ потребления лекарственных средств»;

- Развитие АС «Электронная регистратура Самарской области»;

- Разработка и внедрение «Региональной автоматизированной лабораторной информационной системы» (РАЛИС);

- Приобретены мобильные персональные компьютеры (300 шт.);

- Разработка прототипа региональной интегрированной электронной медицинской карты.

В рамках программы «Развитие ИТИ» за счет субсидий проводилось обучение работников медицинских учреждений использованию ИКТ.

Обучение проводилось по различным направлениям, начиная от начальной компьютерной грамотности и заканчивая получением навыков работы со сложными автоматизированными системами. Обучились 4898 специалиста из 88 ЛПУ, в том числе за счет собственных средств ЛПУ – 13 человек. В 2014 году планируется оценка полученных учреждениями знаний и умения работать, особенно, в медицинских информационных системах.

Ответственный за выпуск:  начальник информационно-координационного отдела МИАЦ Молякова Людмила Анатольевна, тел. 7 (846) 372-39-31, доб. 188