Ежемесячная справка по реализации мероприятий информатизации здравоохранения Самарской области

с целью выполнения соглашения* и дорожной карты ЕГИСЗ на 2015-2018 гг. (ДК)

(за сентябрь 2016 г.)

*Соглашения между Министерством здравоохранения Российской федерации и

Правительством Самарской области «О взаимодействии в сфере развития

Единой государственной информационной системы здравоохранения в 2015-2018 гг.»

| № п/п | Наименование контрольного показателя ДК и мероприятий по внедрению региональных информационных систем | Ед. изм. | Пока-затель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV ДК Прикладное обеспечение развития ЕГИСЗ |
| 1. п. IV.II.I ДК Прикладные системы ведения электронных медицинских карт (ЭМК) |
| 1.1 | Количество государственных МО, подключенных к АС «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области» для передачи оперативной информации (ВИШ МЗ СО) (из 111 МО.), в т. ч.: подключенных к старой версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 1*) с разными объемами передачи информации подключенных к модернизированной версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 2) в части медицинских информационных систем (МИС) * Версия ВИШ 1 постепенно должна перестать использоваться, полностью заместившись ВИШ 2 в срок до 2017 г. | ед. ед. | 110 (99 %) 89 (80 %) | Подключение к ВИШ МЗ СО дает возможность передачи сведений ЭМК в федеральную систему интегрированной ЭМК ЕГИСЗ и создания региональной интегрированной электронной медицинской карты (РИЭМК) Не интегрирована с ВИШ: 1 ГБУЗ «Областная клиническая станция переливания крови» В процессах интеграции с ВИШ 2 динамика в настоящее время отсутствует. В ВИШ 2 напрямую передаются сведения ЭМК только из АС «Стационар» и АС «Поликлиника» (разработчик - МИАЦ). ООО «ИМЦ» не исполняет требования по развитию ЕГИСЗ по интеграции с РИЭМК (письмо МЗ СО от 15.01.2015 №30/39) Вывод: это делает невозможным полный оперативный сбор медицинской информации согласно требованиям ДК! |
| 2. п. IV.II.II ДК Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования федеральной электронной регистратуры (ФЭР) |
| 2.1 | Доля записей на прием к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет), от общего количества записей на прием (план – 6,9%) | % | 7,1 | За август 2016 года показатель составил 7,1 %; за III квартал 2016 года – 7,3% % |
| 2.2 | Количество МО, не имеющих актуализированного расписания в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» и в ФЭР, из числа МО, оказывающих ПМСП (из 60 МО) | ед. | 0 | Данные представлены по результатам еженедельных проверок наличия и состояния расписания 59 МО, оказывающих ПМСП, на Интернет-ресурсах электронной записи на прием к врачу (в сентябре – 4 проверки) |
| 2.3 | Количество обоснованных обращений граждан об отсутствии расписания врачей в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» или его неактуальности (для 59 МО, оказывающих ПМСП) | ед. | 0 |  |
| 3. п. IV.II.III ДК Прикладные медицинские информационные сиcтемы и системы медицинского электронного документооборота |
| 3.1 Эксплуатация ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения» |
| 3.1.1 | Количество МО, не передавших сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» об административно-хозяйственной деятельности (сведения об оборотах и начислениях сотрудников) за отчетный период «август 2016» по состоянию на 04.10.2016 (из 121 МО) | ед. | 6 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 3.1.2 | Количество ЛПУ, не актуализирующих сведения в модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г. (из 111 МО) | ед. | 42 | Перечень приведен в Приложении 2. |
| 3.1.3 | Количество МО, не вносящих сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» в подсистеме «Материально-техническое обеспечение» для Федерального регистра медицинского оборудования за отчетный период сентябрь 2016» (из 111 МО) | ед. | 10 | Перечень дан в Приложении 3. |
| 3.2 Эксплуатация ГИС СО «Кадры МУ» |
| 3.2.1 | Количество МО, не актуализирующих сведения в ГИС СО «Кадры МУ» по движению персонала (в том числе участковых специалистов). | ед. | 0 | Ввод и актуализация информации по основным кадровым приказам в ГИС СО «Кадры МУ» осуществляется МО ежедневно. |
| 3.2.2 | Количество МО, которые не в полном объеме или с ошибками заполняют сведения по сотрудникам. При выборочном анализе обнаружено неверное указание ставок в кадровых документах в ГИС СО «Кадры МУ». Кроме того, обнаружено, что не все МО заполняют сведения о прохождении целевой подготовки по высшему образованию, при обучении в интернатуре и ординатуре, а также некоторые МО не указывают сведения о целевом приеме работников. Обращаем внимание, что сведения, указанные в ГИС СО «Кадры МУ», анализируются на уровне МЗ СО, поэтому сотрудникам МО необходимо своевременно и правильно вводить сведения. | ед. | 1 | ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница». |
| 3.3 Эксплуатация «Региональный архив медицинских изображений» (РАМИ) |
| 3.3.1 | Количество исследований, загруженных в РАМИ за сентябрь 2016г. | ед. | 7738 | Перечень дан в Приложение 4. |
| 3.3.2 | Количество медицинских организаций с отсутствием динамики, либо «отрицательной» динамикой загрузки медицинских исследований в РАМИ (относительно среднего значения) | ед. | 9 | В Приложении 4 отмечены красным цветом. |
| 3.3.3 | Количество и доля МО, имеющих доступ (логин и пароль) в РАМИ (90 МО) | ед. % | 90 100 |  |
| 3.3.4 | Количество МО, использующих медицинские изображения из РАМИ. | ед. |  | Технология мониторинга прорабатывается! |
| 3.4 Эксплуатация АС «Льготное лекарственное обеспечение» |
| 3.4.1 | Доля рецептов по льготному лекарственному обеспечению, передаваемых в аптеки в электронном виде* * выписанные в МО и распечатанные на рецептурном бланке с использованием штрих-кода, по которому считываются в аптеке | % | 100 | Анализ регистра территориальных льготников по ЛПУ на 01.10.2016 г. приведен в Приложении 5. |
| 3.4.2 | Количество и доля рецептов с незаполненным полем «Код диагноза по МКБ-10» (Приложение 5.1) | ед. % | 20272 6% |  |
| 3.4.3 | Количество и доля рецептов с незаполненными полями данных, позволяющих однозначно идентифицировать личность льготника (ЕНП, данные о документе, удостоверяющем личность) | ед. % | 884 0,3% |  |
| Эксплуатация других региональных информационных систем, не вошедших в ДК |
| 4.Эксплуатация АС «Стационар» |
| 4.1. 4.2 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших в МО пациентов (в день госпитализации или на следующий день) Количество МО с долей ЭИБ менее 50% (созданных в день госпитализации или на следующий день) (по состоянию на 05.10.2016) (из 30 МО) | % ед. | 48,18 17 | Данные о доле ЭИБ в разрезе МО приведены в приложении 6. |
| Эксплуатация АС «Смертность» |
| 5.1. | Количество и доля медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных), введенных в АС «Смертность» с опозданием, от общего числа выданных МСС: за сентябрь в течение 2-3 дней за сентябрь с опозданием более 3 дней (по состоянию на 04.10.2016) | ед. % ед. % | 162 4,8 19 0,6 |  |
| 5.2. | Количество МО, допустивших поздний ввод МСС за сентябрь (по состоянию на 04.10.2016) | ед. | 39 | Приложение 7: Перечень МО, допустивших поздний ввод МСС в сентябре 2016 года (по состоянию на 04.10.2016) |
| 6. Мониторинги |
| 6.1. | Количество лиц, состоящих на диспансерном и профилактическом учете у нарколога, не снятые с учета по причине смерти в АС «Поликлиника» | ед. | 83 | По результатам сверки – по картам Д-учета выявлено 6743умерших, из них 59 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2761 умерших, из них 24 без отметки о снятии с учета. Перечень дан в Приложение 8. |
| 6.2. | Количество и доля учреждений, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за август 2016 г. в срок и без ошибок (всего 79 ЛПУ) | ед. % | 65 82,3% | Перечень учреждений, предоставивших данные с нарушением сроков, приведены в Приложении 9. |

Приложение 1

Предоставление сведений средствами автоматизированной системы «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области (ВИШ МЗ СО)»

| № п/п | Наименование ЛПУ | Объем передачи данных |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТАП | КВС | РТЛ | СМП | ВП | НАРК | ЛН |
|  | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | нет | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | нет | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | нет |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | да | да | - | - | - | - | нет |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬН.МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ "АРИАДНА" | да | да | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | да | - | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СГП № 14" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО «СГКБ № 9» | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | да | да | да | - | - | - | нет |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" | - | да | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ | да | да | - | - | - | - | - |
|  | МСЧ ОАО "ПЛАСТИК" Г.СЫЗРАНИ | - | - | да | - | - | - | да |
|  | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ООО МСЧ № 6 | да | да | да | - | - | - | - |
|  | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ЗАО "ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ" | нет | нет | да | - | - | - | да |
|  | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | нет | да | да | - | - | - | да |
|  | ГКУЗ СО ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ | - | нет | - | - | - | - | - |
|  | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | да | - | - | - | - |
|  | КЛИНИКИ ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (в т.ч. 9401 - ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) | да | да | да | - | - | - | да |
|  | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ФИЛИАЛ № 3 ФГКУ "354 ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МО РФ | - | - | да | - | - | - | да |

Приложение 2

Перечень МО, не актуализирующих сведения в модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г.

| № п/п | Наименование МО |
| --- | --- |
|  | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "РАЧЕЙКА" |
|  | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
|  | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО САНАТОРИЙ САМАРА Г.КИСЛОВОДСК |

Приложение 3

Перечень МО, которые не актуализировали сведения о медицинском оборудовании в АС «Паспорт МУ» для федерального регистра медицинского оборудования

| № п/п | Наименование МО |
| --- | --- |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ |

Приложение 4

Перечень учреждений пополнения РАМИ в 2016 году в динамике

| № п/п | Наименование ЛПУ | Кол-во исследований, загруженных в РАМИ в 2016 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 31.08.2016 | на 03.10.2016 |
|  |  | всего | в т. ч. за последний месяц | всего | в т. ч. за последний месяц |
| 1 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им.Н.И.Пирогова" | 12151 | 1884 | 14160 | 2009 |
| 2 | ГБУЗ Самарский областной клинический онкологический диспансер | 5042 | 529 | 6328 | 1286 |
| 3 | ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина | 4781 | 1774 | 7212 | 2431 |
| 4 | ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница" | 3261 | 495 | 3768 | 507 |
| 5 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 им.Н.А.Семашко" | 2972 | 326 | 3202 | 230 |
| 6 | ГБУЗ Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн | 1726 | 22 | 1843 | 117 |
| 7 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 1" | 1306 | 83 | 1464 | 158 |
| 8 | ГБУЗ СО "Кинельская ЦБ города и района" | 1270 | 163 | 1415 | 145 |
| 9 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" | 1081 | 28 | 1523 | 442 |
| 10 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 931 | 73 | 961 | 30 |
| 11 | ГБУЗ СО "Отрадненская городская больница" | 809 | 0 | 809 | 0 |
| 12 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская клиническая больница № 1 им.Н.Н.Ивановой" | 746 | 256 | 885 | 139 |
| 13 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 627 | 106 | 726 | 99 |
| 14 | ГБУЗ СО "Похвистневская ЦБ города и района" | 592 | 78 | 664 | 72 |
| 15 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2 им.В.В.Баныкина" | 390 | 77 | 451 | 61 |
| 16 | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 325 | 0 | 325 | 0 |
| 17 | ГБУЗ СО "Новокуйбышевская ЦГБ" | 314 | 56 | 324 | 10 |
| 18 | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 55 | 3 | 57 | 2 |
| 19 | Клиники САМГМУ | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 20 | ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ИТОГО | 38398 | 5972 | 46136 | 7738 |

Приложение 5

Анализ регистра территориальных льготников на 01.10.2016 г.

| № п/п | Наименование ЛПУ | Кол-во льготников - ВСЕГО на 01.10.2016г | Исключены записи с не заполненным кодом диагноза по МКБ-10 | % уменьшения регистра в связи с исключением записей с пустым кодом диагноза по льготе | Исключены записи с не заполненной информацией о ЕНР | % уменьшения регистра в связи с исключением записей с пустыми данными о ЕНП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 332831 | 20272 | 6 | 884 | 0,26 |
| 1 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 6261 | 16 | 0 | 51 | 1 |
| 2 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 1601 | 39 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 1452 | 558 | 28 | 6 | 0 |
| 4 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 1764 | 87 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 6782 | 624 | 8 | 20 | 0 |
| 7 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1139 | 148 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 10521 | 90 | 1 | 14 | 0 |
| 9 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 2150 | 274 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 1770 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 3321 | 1694 | 34 | 128 | 4 |
| 12 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 5145 | 368 | 7 | 5 | 0 |
| 13 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1216 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 3675 | 853 | 19 | 7 | 0 |
| 15 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 1596 | 30 | 2 | 8 | 0 |
| 16 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 5115 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 2397 | 146 | 6 | 8 | 0 |
| 18 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 4902 | 142 | 3 | 17 | 0 |
| 19 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 5332 | 690 | 11 | 4 | 0 |
| 20 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 1866 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 1738 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 1511 | 117 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1659 | 73 | 4 | 12 | 1 |
| 24 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 1592 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 808 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 826 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 6443 | 464 | 7 | 3 | 0 |
| 28 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 11692 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1117 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 4458 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 2498 | 60 | 2 | 10 | 0 |
| 32 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 3639 | 112 | 3 | 8 | 0 |
| 33 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3807 | 160 | 4 | 3 | 0 |
| 34 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 741 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 4162 | 219 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 7021 | 379 | 5 | 4 | 0 |
| 39 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | 276 |  | 0 |  | 0 |
| 42 | ООО МСЧ № 6 | 144 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 631 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 11523 | 40 | 0 | 5 | 0 |
| 45 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | 24387 | 2388 | 9 | 497 | 2 |
| 46 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | 63 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 47 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 7326 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 12988 | 6046 | 32 | 48 | 0 |
| 49 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 9301 | 2665 | 22 | 16 | 0 |
| 50 | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 11784 | 175 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 11402 | 201 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 6812 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 2237 |  | 0 |  | 0 |
| 55 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 11225 | 151 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 7159 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 8109 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 9868 | 485 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 4693 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 14" | 1780 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 7732 | 232 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 9211 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 9219 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 9955 | 173 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 11979 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.М.И.КАЛИНИНА | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 1287 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР |  |  | 0 |  | 0 |
| 73 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 12369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД | 3240 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 336 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ" | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | 227 | 67 | 23 | 1 | 0 |

Приложение 5.1

ЛПУ с большим % не заполненных данных о диагнозах по льготам

по сводному регистру территориальных льготников на 01.10.2016г.

| № п/п | Наименование ЛПУ | Кол-во льготников - ВСЕГО | Исключены записи с не заполненным кодом диагноза по МКБ-10 | % уменьшения регистра в связи с исключением записей с пустым кодом диагноза по льготе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 1452 | 558 | 28 |
| 2 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 3321 | 1694 | 34 |
| 3 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 3675 | 853 | 19 |
| 4 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | 38 | 11 | 22 |
| 5 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 12988 | 6046 | 32 |
| 6 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 9301 | 2665 | 22 |
| 7 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | 227 | 67 | 23 |

Приложение 6

Мониторинг использования АИС «Стационар» в ЛПУ Самарской области за период с 01.09.2016 по 30.09.2016 (Доля созданных ЭИБ в день госпитализации или на следующий день от числа поступивших пациентов в МО за отчетный период в динамике)

| № п/п | Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего | Историй болезни (ЭИБ) создано | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов | Комментарий об изменении ситуации по сравнению с периодом c 01.08.2016 по 31.08.2016 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 01.08.2016 по 31.08.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБУЗ СОКГВВ | 555 | 534 | 96.2 % | ↑1.9 % | 94.3% |
|  | ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 228 | 217 | 95.2 % | ↓1.6 % | 96.8% |
|  | ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 174 | 136 | 78.2 % | ↑3.5 % | 74.7% |
|  | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 502 | 365 | 72.7 % | ↑0.4 % | 72.3% |
|  | ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 60 | 43 | 71.7 % | ↑11.2 % | 60.5% |
|  | ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 383 | 261 | 68.1 % | ↑0.0 % | 68.1% |
|  | ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 171 | 112 | 65.5 % | ↓18.4 % | 83.9% |
|  | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 88 | 56 | 63.6 % | ↓3.1 % | 66.7% |
|  | ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 1850 | 1176 | 63.6 % | ↑2.9 % | 60.7% |
|  | ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 222 | 141 | 63.5 % | ↑9.7 % | 53.8% |
|  | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 449 | 260 | 57.9 % | ↑6.0 % | 51.9% |
|  | ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 205 | 108 | 52.7 % | ↑15.1 % | 37.6% |
|  | ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 343 | 177 | 51.6 % | ↑11.9 % | 39.7% |
|  | ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 158 | 75 | 47.5 % | ↑12.0 % | 35.5% |
|  | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 243 | 93 | 38.3 % | ↑8.1 % | 30.2% |
|  | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 448 | 155 | 34.6 % | ↓1.3 % | 35.9% |
|  | ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 219 | 74 | 33.8 % | ↓17.9 % | 51.7% |
|  | ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 237 | 77 | 32.5 % | ↓4.7 % | 37.2% |
|  | ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 189 | 50 | 26.5 % | ↑7.1 % | 19.4% |
|  | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 672 | 148 | 22.0 % | ↓2.8 % | 24.8% |
|  | ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 148 | 29 | 19.6 % | ↑14.4 % | 5.2% |
|  | ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 183 | 35 | 19.1 % | ↓7.1 % | 26.2% |
|  | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 106 | 20 | 18.9 % | ↓12.1 % | 31.0% |
|  | ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 175 | 28 | 16.0 % | ↓9.9 % | 25.9% |
|  | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 157 | 24 | 15.3 % | ↑0.1 % | 15.2% |
|  | ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 279 | 30 | 10.8 % | ↑5.7 % | 5.1% |
|  | ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 138 | 12 | 8.7 % | ↑3.9 % | 4.8% |
|  | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 469 | 3 | 0.6 % | ↓8.5 % | 9.1% |
|  | ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 115 | 0 | 0.0 % | Прекратили работу в АРМ "Врач профильного отделения" | 7.3% |
|  | ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 47 | 0 | 0.0 % | Прекратили работу в АРМ "Врач профильного отделения" | 62.1% |
|  | ИТОГО: | 9213 | 4439 | 48.18 |  |  |

Приложение 7

Перечень МО, допустивших поздний ввод в АС «Смертность» первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных) граждан, умерших в сентябре 2016 года

(по состоянию на 04.10.2016)

| № п/п | Наименование ЛПУ | Введено всего предвари-тельных и оконча-тельных МСС | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в день выдачи МСС | с задерж-кой в 1 день | Доля введенных в срок, % | с задерж-кой в 2-3 дня | Доля введенных с задержкой в 2-3 дня | с задержкой более 3 дней | Доля введенных с задержкой > 3 дней, % |
| 1 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 12 | 11 | 0 | 91,7 | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 |
| 2 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 39 | 34 | 4 | 97,4 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 3 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 71 | 39 | 19 | 81,7 | 10 | 14,1 | 3 | 4,2 |
| 4 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 33 | 31 | 1 | 97,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 |
| 5 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 47 | 36 | 2 | 80,9 | 7 | 14,9 | 2 | 4,3 |
| 6 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 36 | 30 | 3 | 91,7 | 2 | 5,6 | 1 | 2,8 |
| 7 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 50 | 47 | 1 | 96,0 | 2 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 21 | 17 | 3 | 95,2 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 9 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 41 | 37 | 0 | 90,2 | 4 | 9,8 | 0 | 0,0 |
| 10 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 61 | 53 | 2 | 90,2 | 5 | 8,2 | 1 | 1,6 |
| 11 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 11 | 8 | 2 | 90,9 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 |
| 12 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 80 | 77 | 0 | 96,3 | 3 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 13 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| 14 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 59 | 55 | 1 | 94,9 | 2 | 3,4 | 1 | 1,7 |
| 15 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 84 | 63 | 8 | 84,5 | 12 | 14,3 | 1 | 1,2 |
| 16 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 11 | 8 | 0 | 72,7 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 |
| 17 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 49 | 27 | 15 | 85,7 | 7 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 18 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 59 | 52 | 5 | 96,6 | 2 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 19 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 43 | 32 | 9 | 95,3 | 2 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 20 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 48 | 35 | 5 | 83,3 | 7 | 14,6 | 1 | 2,1 |
| 21 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 50 | 39 | 6 | 90,0 | 5 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| 22 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 53 | 33 | 14 | 88,7 | 6 | 11,3 | 0 | 0,0 |
| 23 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 42 | 22 | 18 | 95,2 | 2 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 24 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 89 | 41 | 34 | 84,3 | 14 | 15,7 | 0 | 0,0 |
| 25 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 49 | 18 | 19 | 75,5 | 11 | 22,4 | 1 | 2,0 |
| 26 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 37 | 31 | 5 | 97,3 | 1 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 27 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 30 | 9 | 12 | 70,0 | 9 | 30,0 | 0 | 0,0 |
| 28 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 36 | 29 | 6 | 97,2 | 1 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 29 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 36 | 28 | 3 | 86,1 | 4 | 11,1 | 1 | 2,8 |
| 30 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 45 | 20 | 16 | 80,0 | 9 | 20,0 | 0 | 0,0 |
| 31 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 31 | 17 | 12 | 93,5 | 2 | 6,5 | 0 | 0,0 |
| 32 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 52 | 24 | 23 | 90,4 | 5 | 9,6 | 0 | 0,0 |
| 33 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 40 | 38 | 1 | 97,5 | 0 | 0,0 | 1 | 2,5 |
| 34 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 76 | 45 | 22 | 88,2 | 9 | 11,8 | 0 | 0,0 |
| 35 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 23 | 20 | 2 | 95,7 | 1 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 36 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 27 | 14 | 7 | 77,8 | 6 | 22,2 | 0 | 0,0 |
| 37 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 4 | 3 | 0 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
| 38 | ГБУЗ САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 1006 | 997 | 6 | 99,7 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 39 | ФГБОУ ВО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 32 | 25 | 2 | 84,4 | 2 | 6,3 | 3 | 9,4 |
|  | Всего по 39 ЛПУ | 2616 | 2145 | 290 | 93,1 | 162 | 6,2 | 19 | 0,7 |
|  | ИТОГО по 77 ЛПУ | 3401 | 2914 | 306 | 94,7 | 162 | 4,8 | 19 | 0,6 |

Приложение 8

Перечень МО, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 29.09.2016

| № п/п | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и района» | 2 | 0 |
|  | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» | 9 | 0 |
|  | ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ» | 0 | 1 |
|  | ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» | 0 | 1 |
|  | ГБУЗ СО "Похвистневская ЦБ города и района" | 6 | 5 |
|  | ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» | 3 | 1 |
|  | ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» | 1 | 3 |
|  | ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ» | 3 | 2 |
|  | ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ» | 4 | 1 |
|  | ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» | 2 | 1 |
|  | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 7 | 5 |
|  | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 20 | 4 |
|  | ИТОГО | 59 | 24 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

Приложение 9

Перечень МО, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за август 2016 г. с нарушением срока или с ошибками

| № п/п | Наименование ЛПУ | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Безенчукская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 2 | ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кинель-Черкасская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Нефтегорская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Пестравская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Камышлинская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шигонская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевская станция скорой медицинской помощи" | Данные предоставлены с ошибками |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская городская больница №1" | Данные предоставлены с ошибками |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская центральная городская больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская больница № 2 имени В.В.Баныкина" | Данные предоставлены с ошибками |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница №1" | Данные предоставлены с ошибками |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница №5" | Данные предоставлены с ошибками |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №7" | Данные предоставлены с ошибками |