УТВЕРЖДАЮ:

Директор МИАЦ

___________ С.Г. Сорокин

«___» _________ 2014

Ежемесячная комплексная справка по состоянию информатизации здравоохранения Самарской области

(май 2014 г.)

| № | Наименование мероприятия /показателя | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Использование сервиса «Электронная регистратура Самарской области» (ЭР) |
| 1.1 | Количество ЛПУ, не имеющих актуализированного расписания в сервисе ЭР (всего 60 ЛПУ, оказывающих ПМСП) | шт. | 1 | ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ» (07.05.2014 – технические проблемы) |
| 1.2 | Количество талонов, забронированных гражданами через сервис ЭР Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 33 237; значение за предыдущий период (апрель 2014) – 49 011; значение за аналогичный период прошлого года (май 2013) - 27 063 | шт. | 36 535 |  |
| 1.3 | Результаты выборочной проверки (в т.ч. выездной) актуализации расписания в сервисе ЭР (проверено 6 ЛПУ, актуализируют расписание 6 ЛПУ) | шт. | 6 |  |
| 2. Телемедицинские консультации |
| 2.1 | Количество проведенных телемедицинских консультаций за отчетный период | шт. | 30 |  |
| 3. Внедрение АС «Кадры МУ» |
| 3.1 | Количество ЛПУ, не работающих с ПО (всего 127 ЛПУ) | шт. | 0 | При этом, 121 ЛПУ продолжают параллельно работать в КАДР20. |
| 4. Передача данных подведомственных ЛПУ для интеграции с федеральным сервисом «Паспорт МУ» (PMU.ROSMINZDRAV.RU) |
| 4.1 | Количество ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Паспорт МУ» (общие сведения и сведения об организационной структуре) за отчетный период «Апрель 2014» (всего 127 ЛПУ) | шт. | 1 | Приложение 1 |
| 4.2 | Количество ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Паспорт МУ» (общие сведения и сведения об организационной структуре) за отчетный период «Май 2014» (всего 127 ЛПУ) | шт. | 18 | Приложение 2 |
| 5. Передача данных подведомственных ЛПУ для интеграции с федеральным сервисом «Управленческого учета административно-хозяйственной деятельности» (AHD2.ROSMINZDRAV.RU) |
| 5.1 | Количество ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Кадры МУ» (о начисленной заработной плате) за отчетный период «Апрель 2014» (всего 127 ЛПУ) | шт. | 2 | Приложение 3 |
| 5.2 | Количество ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Паспорт МУ» -модуль ФХД (об оборотах) за отчетный период «Апрель 2014» (всего 127 ЛПУ) | шт. | 1 | Приложение 4 |
| 6. Внедрение ПО СВАН: «Стационар» |
| 6.1 | Количество ЛПУ, не внедривших ПО в базовом объеме (статистика, счета, регистры, место врача) 3 ЛПУ (всего 32 ЛПУ) | шт. | 3 | - ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ"; - ГБУЗ СО "Кинельская ЦБ города и района"; - ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ". Приложение 5 |
| 7. Внедрение АС «Вакцинопрофилактика» |
| 7.1 | Количество ЛПУ, не работающих с ПО (всего 25 ЛПУ) |  | 15 | В настоящее время работают: - ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" - ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" - ГБУЗ СО "СГП № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" - ГБУЗ СО "СМСЧ № 14" КИРОВСКОГО РАЙОНА" - ГБУЗ СО КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА -ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" -ГБУЗ СО “ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ” -ГБУЗ СО ”CЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ” - ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 - ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 Проблемы, возникающие при эксплуатации АС «Вакцинопрофилактика» указаны в Приложении 6 |
| 8. Анализ медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен |
| 8.1 | Доля медицинских свидетельств о смерти, заполненных без ошибок (проверено за отчетный период - 320, из них с ошибками - 20) | % | 93,75 |  |
| 9. Использование в ЛПУ сервиса «Диспетчерский пункт» (ДП) |
| 9.1 | Количество талонов, забронированных врачами для своих пациентов через ДП Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 2 762; значение за предыдущий период (апрель 2014) – 5 852; значение за аналогичный период прошлого года (май 2013) – 2 028 | шт. | 4 846 |  |
| 9.2 | Количество талонов, забронированных врачами для своих пациентов через ДП на МРТ, КТ значение за предыдущий период (апрель 2014) – 124 | шт. | 138 |  |
| 10. Результаты выездных обследований состояния информатизации |
| 10.1 | Количество ЛПУ, в которых не запущены в полную эксплуатацию или не используются программные продукты (с указанием программных продуктов и причин) (всего 6 ЛПУ) | шт. | 1 | Приложение 7 |
| 10.2 | Количество ЛПУ, в которых не используется компьютерная техника (с указанием причин) | шт. | 0 |  |
| 11. Сайты ЛПУ |
| 11.1 | Количество учреждений, имеющих сайты (всего 124 медицинских организаций) | шт. | 117 | 117 ЛПУ имеют сайты, не имеют сайты 7 ЛПУ от общего числа ЛПУ- 124 |
| 12. Мониторинги |
| 12.1 | Доля учреждений, предоставивших данные по мониторингу ССЗ за май 2014г. в срок 59 учреждений (93,6 %) без ошибок 53 учреждения (84 %) (всего 63 ЛПУ) | % | 93,6 |  |
| 13. Эксплуатация АС «Паспорт МУ» |
| 13.1. | Количество учреждений, в которых не назначены ответственные специалисты ЛПУ для заполнения БД АС «Паспорт МУ» по направлениям* по состоянию на 16.06.2014 г. (всего 127 ЛПУ) * согласно приложения № 4 к приказу МЗ СО от 11.11.2013 № 1515 «О работе с АС «Паспорт МУ» | шт. | 35 | Приложение 8 |
| 13.2. | Количество учреждений, в которых не приступили к заполнению ключевых данных* в АС «Паспорт МУ» по состоянию на 16.06.2014 г. (всего 127 ЛПУ) *НЕ загружены основные средства из бухгалтерских учетных систем в БД АС «Паспорт МУ» | шт. | 0 |  |

Красные значения – обратить внимание

Зеленые значения – положительная динамика

Приложение 1

Перечень подведомственных ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Паспорт МУ» (общие сведения и сведения об организационной структуре) за отчетный период «Апрель 2014» (всего 127 ЛПУ)

| 5105 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника № 7 железнодорожного района" |
| --- | --- |

Приложение 2

Перечень подведомственных ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Паспорт МУ» (общие сведения и сведения об организационной структуре) за отчетный период «Май 2014» (всего 127 ЛПУ)

|  | 302 | ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница" |
| --- | --- | --- |
|  | 502 | ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница " |
|  | 1102 | ГБУЗ СО "Красноармейская центральная районная больница " |
|  | 1702 | ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница " |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "Сергиевская центральная районная больница " |
|  | 3114 | ГБУЗ СО "Новокуйбышевская станция скорой медицинской помощи" |
|  | 3413 | ГБУЗ СО "Сызранский наркологический диспансер" |
|  | 3422 | ГБУЗ СО "Сызранская городская поликлиника" |
|  | 4004 | ГБУЗ СО "Тольяттинский наркологический диспансер" |
|  | 4052 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская инфекционная больница" |
|  | 5105 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника № 7 железнодорожного района" |
|  | 5403 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника № 5 куйбышевского района" |
|  | 5714 | ГБУЗ СО "Самарская детская стоматологическая поликлиника № 4 промышленного района" |
|  | 6013 | ГБУЗ "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им.Н.В.Постникова" |
|  | 6021 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер" |
|  | 6025 | ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" |
|  | 6030 | ГБУЗ "Самарский областной центр планирования семьи и репродукции" |

Приложение 3

Перечень подведомственных ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Кадры МУ» (о начисленной заработной плате)  за отчетный период «Апрель 2014» (всего 127 ЛПУ)

| 3202 | ГБУЗ СО "Октябрьская центральная городская больница" |
| --- | --- |
| 4052 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская инфекционная больница" |

Приложение 4

Перечень подведомственных ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Паспорт МУ» - модуль ФХД» (об оборотах)  за отчетный период «Апрель 2014» (всего 127 ЛПУ)

| 4052 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская инфекционная больница" |
| --- | --- |

Приложение 5

Мониторинг внедрения АС «Стационар» в ЛПУ Самарской области

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации | Процент использования функционала системы | Причины неполного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 202 | ГБУЗ СО "Безенчукская центральная районная больница" | 40 | Работают в АРМ «Приемный покой», не проведена конвертация данных за 2014 год из-за проблем в исходных данных, поскольку их специалисты не могут предоставить верную информацию по коечному фонду |
| 2. | 302 | ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница" | 40 | Не установлен АРМ специалисту приемного отделения. Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 3. | 402 | ГБУЗ СО "Большеглушицкая центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 4. | 502 | ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 5. | 602 | ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 6. | 701 | ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" | 20 | Проведена конвертация данных за первый квартал 2014 года. |
| 7. | 802 | ГБУЗ СО "Исаклинская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 8. | 1002 | ГБУЗ СО "Кошкинская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 9. | 1102 | ГБУЗ СО "Красноармейская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 10. | 1202 | ГБУЗ СО "Красноярская центральная районная больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 11. | 1302 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 12. | 1402 | ГБУЗ СО "Клявлинская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 13. | 1502 | ГБУЗ СО "Нефтегорская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 14. | 1602 | ГБУЗ СО "Пестравская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 15. | 1802 | ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 16. | 1902 | ГБУЗ СО "Сергиевская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 17. | 2102 | ГБУЗ СО "Сызранская центральная районная больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 18. | 2202 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 19. | 2302 | ГБУЗ СО "Хворостянская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 20. | 2402 | ГБУЗ СО "Шенталинская Центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 21. | 2502 | ГБУЗ СО "Шигонская центральная районная больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 22. | 2602 | ГБУЗ СО "Камышлинская центральная районная больница" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 23. | 2702 | ГБУЗ СО "Елховская центральная районная больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 24. | 3002 | ГБУЗ СО "Жигулевская центральная городская больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 25. | 3402 | ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 1" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 26. | 3408 | ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 2" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 27. | 3409 | ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 28. | 3419 | ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 3" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 29. | 3501 | ГБУЗ СО "Чапаевская центральная городская больница" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 30. | 6011 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" | 100 | Работают в полном объеме |

Приложение 6

Проблемы, возникающие в ЛПУ при эксплуатации АС Вакцинопрофилактика или пополнении базы Вакцинопрофилактика

(на основании ответов ЛПУ на письмо № 837 от 22.04.2014 об активизации АС Вакцинопрофилактика):

- данные набиваются в МИСах, а работа в Системе не ведется, даже не проверяется, попадают ли набитые в МИСах данные в базу “Вакцинопрофилактика”.  Функция по набивке прививок введена в МИСАах для облегчения ввода информации,  устранения двойного ввода в разные системы. Но функции по выверке введенных данных, планированию вакцинаций,  формированию  отчетов, списков  и справок,  должны выполняться в Системе;

- большой объем данных,  который должен быть введен; требуется организация дополнительных рабочих мест, привлечение кадров;

- требуется конвертация данных, набитых в ранее эксплуатируемых  системах по вакцинопрофилактической работе.  Разработчик не отказывается конвертировать, но процесс написания конвектора занимает длительное время. Сообщаем, что можно вносить в Систему (в МИС) новые прививки, а затем в базу будут подгружены конвертированные данные;

- данные о выполненных прививках, подготовленные в МИСах,  не проходят форматно-логический контроль, не попадают в базу “Вакцинопрофилактика”, остаются нераспознанными. Для устранения проблемы выпущены единые справочники по вакцинопрофилактике. ИМС Парус  готовит программу конвертации и до конца  июня 2014 года данные, не прошедшие ФЛК по причине не использования единых схем вакцинаций, будут конвертированы и еще раз прогружены в Систему;

- в Системе  или   в  справочнике ТМОPLAT нет информации об участках ЛПУ с привязкой к населенному пункту,  улице,  дому.  ЛПУ необходимо подготовить и передать в МИАЦ сведения для пополнения справочника TMOPLAT  или подготовить справочник в Системе и выгрузить информацию для пополнения справочника  TMOPLAT;

- у пациентов не заполнен адрес проживания,   по которому в первую очередь идет привязка к участку в Системе или по указанному адресу проживания или регистрации невозможна привязка к участку. Необходимо заполнить адрес у пациентов и еще раз прогрузить откорректированы данные в систему;

- замечания по работе ПО. Переданы разработчику, включены в план доработок;

- требуется обучение. Нужно предоставить в МИАЦ заявку на обучение.

Анализ проблем и рекомендации по их устранению переданы в ЛПУ.

Приложение 7

- ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ"

АС «Стационар» (разработчик: ООО «Информакустика») не используется.

Приложение 8

Перечень подведомственных учреждений, в которых не назначены ответственные специалисты  ЛПУ для заполнения БД АС «Паспорт МУ» по направлениям* по состоянию на 16.06.2014 г.  (всего 127 ЛПУ)

согласно приложения № 4 к приказу МЗ СО от 11.112013 № 1515 «О работе с АС «Паспорт МУ»

| № п/п | Код ЛПУ по справочнику организаций сферы здравоохранения (LPU) | Наименование организации полное по Уставу |
| --- | --- | --- |
|  | 302 | ГБУЗ СО «Богатовская центральная районная больница» |
|  | 602 | ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница» |
|  | 802 | ГБУЗ СО «Исаклинская центральная районная больница» |
|  | 1402 | ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больница» |
|  | 1502 | ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница» |
|  | 1802 | ГБУЗ СО «Приволжская центральная районная больница» |
|  | 2102 | ГБУЗ СО «Сызранская центральная районная больница» |
|  | 2702 | ГБУЗ СО «Елховская центральная районная больница» |
|  | 3102 | ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница» |
|  | 3115 | ГБУЗ СО «Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника» |
|  | 3202 | ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница» |
|  | 3409 | ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» |
|  | 3414 | ГБУЗ СО «Сызранский психоневрологический диспансер» |
|  | 3415 | ГБУЗ СО «Сызранский противотуберкулезный диспансер» |
|  | 3422 | ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника» |
|  | 4006 | ГБУЗ СО «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» |
|  | 4021 | ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 2 имени В.В.Баныкина» |
|  | 4026 | ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» |
|  | 4048 | ГБУЗ СО «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 1» |
|  | 4050 | ГБУЗ СО «Тольяттинский кожно-венерологический диспансер» |
|  | 4051 | ГБУЗ СО «Тольяттинский врачебно-физкультурный диспансер» |
|  | 4052 | ГБУЗ СО «Тольяттинская городская инфекционная больница» |
|  | 5015 | ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 3» |
|  | 5018 | ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 5» |
|  | 5206 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника № 6 Кировского района» |
|  | 5602 | ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 4» |
|  | 6007 | ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им.Т.И.Ерошевского» |
|  | 6008 | ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» |
|  | 6009 | ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |
|  | 6010 | ГБУЗ «Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника» |
|  | 6011 | ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» |
|  | 6015 | ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер» |
|  | 6021 | ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» |
|  | 6030 | ГБУЗ «Самарский областной центр планирования семьи и репродукции» |
|  | 30300 | ГКУ СО «Самарафармация» |

# Footnotes

Справка представляется министру здравоохранения Самарской области 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Исполнители по разделам:

1,9 – Кведер Л.В., 1.3 – Кведер Л.В., Лютова Н.А.; 4,5,13 – Чемодурова Н.А.,  3,6,7 – Гурьев В.А., Магрова Т.В. , 2,10 – Лютова Н.А., 8,11,12.1 – Хлопов О.Б. (8,12.1 – Тростянская С.В.; 11 – Тополян А.А.) – представляют информацию 4 числа месяца, следующего за отчетным Зотовой О.В. для свода и отправки 5 числа месяца, следующего за отчетным.