Дорожная карта развития информационных систем здравоохранения Самарской области в 2014-2015 г.г.

| N п/п | Информационная система / Разработчик/ Кураторы | Текущее состояние, проблемы | Мероприятия на 2014 | Мероприятия на 2015 | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 уровня (информационные системы, отвечающие приоритетным задачам информатизации здравоохранения) |
|  | АС «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области» Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Цыбин Н.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) | В 2012 году: в рамках ГК внедрено в 98 ЛПУ, МИАЦ и министерство В 2013году: Разработан прототип РИЭМК ООО «Открытый код» по договору с МЗ СО. На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 3 900 тыс. руб. Срок интеграции с сервисом ИЭМК на тестовой площадке ФЦОД - март 2014 | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Необходима интеграция МИС, работающих во всех ЛПУ СО с ИЭМК, в соответствии Письмом Минздрава России от 10.08.2012 № 18-1/10/2-1336 "О направлении дорожной карты по реализации проекта по вводу в эксплуатацию сервиса "Электронная медицинская карта" в медицинских организациях РФ", Письмом Минздрава России от 31.10.2013 №18-1/10/2-8117, Технической документацией по развитию сервиса ФЭР, размещенной на портале Минздрава России «Библиотека документов по внедрению ЕГИСЗ» (http://egisz.rosminzdrav.ru). Одной из основных задач развития ВИШ является создание мастер-индекса, необходимого для внедрения региональных систем (вне зависимости от разработчика), таких как РАМИ. Решение: Финансирование необходимо. РМИС |
|  | АС «Поликлиника». Разработчик: МИАЦ Внедряющая организация: ООО «Открытый код» Соисполнитель: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Веретенникова Т.С. От МЗ – Бохонко Н.Г. (по согласованию) | В 2011 году: по ГК развитие АС В 2012 году: по ГК внедрение в 61 ЛПУ на 905 АРМ В 2013 году: Силами МИАЦ масштабирована еще в 50 ЛПУ, в том числе негосударственные На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 2 100 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Система является основной МИС, работает в 2/3 ЛПУ СО, требует развития в связи с масштабным изменением НПД МЗ РФ: - письмом Минздрава России от 10.08.2012 № 18-1/10/2-1336 , - Технической документацией по развитию сервиса ФЭР, размещенной на портале Минздрава России http://egisz.rosminzdrav.ru, - Технической документацией "Основные разделы электронной медицинской карты», - Приказом Минздрава России от 20.11.2013 № 859ан, - Приказом ФФОМС от 20.12.2013 № 263. Системы является государственной, находится на балансе МИАЦ. Решение: Предусматривать приоритетное финансирование развития системы РМИС |
|  | АС «Стационар» Разработчик: ОАО «Информакустика» Внедряющая организация: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Горбунова Н.А. От МЗ – Сиротко И.И. (по согласованию) От разработчика - Краснов | В 2011 году: по ГК система по ГК с МИАЦ разработана ООО «Информакустика». В 2012 году: по ГК система по ГК с министерством внедрена в 33 ЛПУ на 441 АРМ ООО «Открытый код» На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 2 900 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Необходимо масштабирование и доработка для приведения в соответствие с федеральными требованиями: - письмом Минздрава России от 10.08.2012 № 18-1/10/2-1336, - Технической документацией по развитию сервиса ФЭР, размещенной на портале МЗ РФ http://egisz.rosminzdrav.ru, - Технической документацией "Основные разделы электронной медицинской карты", - Приказом Минздрава России от 20.11.2013 № 859ан, - Приказом ФФОМС от 20.12.2013 № 263. Решение: Финансирование необходимо. При внедрении обеспечить гибкий контроль со стороны МИАЦ РМИС |
|  | АИС «ИМЦ: Стационар областной многопрофильной больницы» Кураторы: От МИАЦ – Горбунова Н.А. От МЗ – Сиротко И.И. (по согласованию) От разработчика - Росохатый | В 2012 году: по ГК внедрено в СОКБ им. М.И. Калинина на 400 АРМ. Система не передана в областную собственность. На балансе разработчика | Рассмотреть возможность развития за счет средств разработчика или в рамках развития РМИС с учетом приемлемых лицензионных соглашений Разработчика и ЛПУ | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Ранее внедренный функционал системы в ЛПУ достаточен для работы Решение: Целесообразно финансировать сопровождение АС при условии передачи АС в областную собственность (МИАЦ) РМИС |
|  | АИС «ИМЦ: Стационар» Кураторы: От МИАЦ – Горбунова Н.А. От МЗ – Сиротко И.И. (по согласованию) От разработчика – Росохатый | В 2012 году: по ГК система внедрена в 26 ЛПУ на 888 АРМ. Система не передана в областную собственность. На балансе разработчика | Рассмотреть возможность развития за счет средств разработчика или в рамках развития РМИС с учетом приемлемых лицензионных соглашений Разработчика и ЛПУ | Рассмотреть возможность развития | Вывод: Ранее внедренный функционал системы в ЛПУ достаточен для работы Решение: Целесообразно финансировать сопровождение АС при условии передачи АС в областную собственность (МИАЦ) РМИС |
|  | АИС «ИМЦ: Поликлиника» Кураторы: От МИАЦ – Веретенникова Т.С. От МЗ – Бохонко Н.Г. (по согласованию) От разработчика – Зубков В. | В 2012 году: по ГК внедрена в 27 ЛПУ на 950 АРМ. Система не передана в областную собственность. На балансе разработчика | Рассмотреть возможность развития за счет средств разработчика или в рамках развития РМИС с учетом приемлемых лицензионных соглашений Разработчика и ЛПУ | Рассмотреть возможность развития | Вывод: Ранее внедренный функционал системы в ЛПУ достаточен для работы Решение: Целесообразно финансировать сопровождение АС при условии передачи АС в областную собственность (МИАЦ) РМИС |
|  | АС «Автоматизация работы службы неотложной медицинской помощи ЛПУ» |  | Рассмотреть возможность финансирования в рамках развития АС «Поликлиника» | Финансирование не предусмотрено Рассмотреть возможность финансирования в рамках развития АС «Поликлиника» | Вывод: Приоритетное направление медицины. Но возможно в рамках расширения функционала МИС Решение: Финансирование необходимо |
|  | «Региональная автоматизированная лабораторная информационная система» (РАЛИС) Разработчик: ООО «ИМЦ» Кураторы: От МИАЦ – Гурьев В.А. От МЗ – Бондаренко В.В. (по согласованию) От разработчика - Серебренников | В 2013 году: По ГК с МЗ разработана и внедрена в 2 ЛПУ (СОКБ и ГБ Пирогова) 4 500 тыс. руб. На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Необходимо оптимальное проектное решение Решение: Предусмотреть финансирование в 2015 году РМИС |
|  | Программно-аппаратный комплекс регионального архива медицинских изображений Самарской области (РАМИ) Разработчики: ООО «Парус» ООО «Группа БАЗИС» Кураторы: От МИАЦ – Зайцев О.В. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – Ломакин В.Б. | В 2012 году: ООО «Парус» по ГК - поставка ВТ с предустановленным ПО для создания РАМИ в 4 ЛПУ (без внедрения) ООО «Группа БАЗИС» - работы по актуализации сведений в 80 ЛПУ ООО «Мега-РМ» - работы по масштабированию PACs (дополнительные ключи для АТРИС) для СОКOД ОАО НПО «РусБИТех» работы по внедрению МИС JEMYS.RusBITech lkz работы для СОККД по интеграции МИС с модулями архивации, приема, обработки и хранения изображений в СОККД ОАО НПО «РусБИТех» - работы по внедрению МИС JEMYS.RusBITech lkz для КБ №5 Тольятти, включая автоматизацию диагностических отделений и кабинетов эндоскопии. В 2013 году: По ГК МЗ СО с ООО «ИМЦ» выполнены работы по внедрению в 4 пилотных ЛПУ и интеграции с АС «ИМЦ: Стационар» На балансе ЛПУ | Финансирование не предусмотрено | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Решение перспективно, направлено на реализацию на региональном уровне федерального проекта по вводу в эксплуатацию сервиса ИЭМК Решение: Предусматривать приоритетное финансирование развития системы РМИС |

|  | AC «Учет и анализ деятельности лечебно-хирур-гических и ортодонтичес-ских отделений стоматологических поликлиник» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Ильина О.А. От МЗ – Зуева С.А. (по согласованию) | Система разработана МИАЦ, морально устарела, требует модернизации. На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Решение перспективно, направлено на реализацию на региональном уровне федерального проекта по вводу в эксплуатацию сервиса ИЭМК. Необходимо максимально использовать опыт МИАЦ при разработке новой версии системы, предусмотреть включение в ТЗ полного функционала требуемой системы (включая задачу «Ортопедия») и внедрить во всех ЛПУ стоматологической службы Решение: Финансирование необходимо РМИС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС «Учет статистической и финансовой деятельности ортопедичеких отделений стоматологических поликлиник» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Ильина О.А. От МЗ – Зуева С.А. (по согласованию) | Система разработана МИАЦ, морально устарела, требует модернизации. На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Решение перспективно, направлено на реализацию на региональном уровне федерального проекта по вводу в эксплуатацию сервиса ИЭМК. Необходимо максимально использовать опыт МИАЦ при разработке новой версии системы и внедрить во всех ЛПУ стоматологической службы Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | АС «Вакцинопрофилактика» Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ - Митрофанова С.Н. От МЗ – Трусова Т.Ю. (по согласованию) От разработчика – Краснов | В 2011-2012 годах: по ГК разработка, развитие и внедрение в 25 ЛПУ, в МЗ СО и МИАЦ на 215 АРМ. На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 1 100 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Для полноценного функционирования системы на уровне региона необходимо создание подсистемы документооборота процессов региональной вакцинации в соответствии с требованиями ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ. В 2014 году необходимо масштабировать в ЛПУ, не включенные в ГК 2012 года Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | АС «Паспорт медицинского учреждения» Разработчик: ООО «ИМЦ» Кураторы: От МИАЦ – Чемодурова Н.А. От МЗ – Симаков А.К., Ретина Ю.Н., Богатырева Г.П., Свирид В.В. (по согласованию) От разработчика –Серебренников М.А. | В 2013 году: Был один ГК на все паспорта Заключены ГК МЗ СО с ООО «ИМЦ»: - на АС «Паспорт МУ»; - на АС "Паспорт МУ", подсистема «Учет ЛП и ИМН»; - на АС «Паспорт МУ», подсистема «Регистр медицинского оборудования»; - на АС «Паспорт МУ», подсистема «ФХД» На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 2 400 тыс. руб. (в рамках одного контракта) | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Необходимо развитие АС для: 1. возможности ввода сведений по образовательным учреждениям; 2. разработки подсистемы диагностики данных ФЛК и взаимодействия по его результатам администратора АС и ЛПУ; 3. развития блока учета медицинского оборудования; 4. модернизации внешних обработок для интеграции с бухгалтерскими системами ЛПУ для обеспечения достоверности информации, выгружаемой из бухгалтерских систем для ЕГИСЗ; 5. электронного документооборота по «Заявке на включение услуг по государственному заданию» и «Нормированию расходов по услугам»; 6. регистрации уровня индексации в разрезе статей расходов, а также автоматической проводки расчета показателей текущего года на основании значений прошлого года с учетом индексации; 7. мониторинга готовности документов планирования организаций; 8. мониторинга сведений по начисленной заработной плате; 9. интеграции с ТФОМС по формированию тарифных нормативов по ОМС. Решение: Финансирование необходимо |
|  | АС "Кадры медицинских учреждений" Разработчик: ООО «ИМЦ» Кураторы: От МИАЦ – Трусова Л.Н. От МЗ – Богатырева Г.П. (по согласованию) От разработчика –Серебренников М.А. | В 2011-2012 годах: развитие в 148 ЛПУ В 2013 году: Заключен ГК МЗ СО с ООО «Парус» На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 1 200 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Необходима адаптация системы под обновленную нормативно-правовую базу. Система требует доработки по замечаниям ЛПУ и специалистов министерства Решение: Финансирование необходимо |
|  | АС «Электронная регистратура Самарской области» Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Цыбин Н.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика - Проскуряков В.В. | В 2011 году: установка в 72 ЛПУ в рамках Программы модернизации (без финансирования) В 2012 году: опытная эксплуатация в МИАЦ В 2013 году: Заключен ГК с ООО «Открытый код На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 1 200 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Необходима интеграция с ФЭРv2 в соответствии с Технической документацией по развитию сервиса ФЭР, размещенной на портале Минздрава России http://egisz.rosminzdrav.ru. Также необходима интеграция данной АС с электронной регистратурой фтизиатрической службы, внедренной в 2013 по программе мониторинга больных туберкулезом Решение: Финансирование необходимо |
|  | АПК Телемедицинский пункт. Разработчик: ЗАО «ЮСАР+» Кураторы: От МИАЦ – Зайцев О.В. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – Багаев М.Н. | В 2011 году: поставка ВТ с предустановленным ПО – телемедицинский пункт - для 16 ЛПУ В 2012 году: ОАО НПО «РусБИТех» выполнены работы по внедрению МИС JEMYS.RusBITech lkz для СОККД и КБ № 5 Тольятти, предусматривающие разработку для КБ № 5 функционала телемедицины. (интеграцию с имеющейся в СОККД ИС) На балансе ЛПУ | Финансирование не предусмотрено | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Развитие АС необходимо для удовлетворения современным требованиям и интеграции с РАМИ и МИС, это одна из приоритетных задач федерального уровня в рамках реализации мероприятий по развитию телемедицины Решение: Финансирование необходимо |
|  | АС «Диспетчерский пункт» Разработчик: ООО «Парус Медиа» Кураторы: От МИАЦ – Цыбин Н.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – Лаухин А.Е. | В 2012 году: по ГК внедрение в 138 ЛПУ На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования в рамках развития АС «Электронная регистратура Самарской области» | Вывод: Развитие функционала необходимо, это одна из приоритетных задач федерального уровня, в рамках реализации мероприятий по развитию электронной регистратуры Решение: Финансирование необходимо |
|  | АИАС «Мониторинг результативности деятельности здравоохранения» (1 этап) Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Зотова О.В. От МЗ – Вдовенко С.А. (по согласованию) От разработчика – Быченков К.В. | На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 2 926,90 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Развитие системы необходимо для: - контроля особо значимых показателей, собираемых в различных системах, в динамике, проведения аналитики, в том числе с помощью графического отображения. - интеграции с автоматизированными системами "Смертность"; "Паспорт МУ"; "Кадры МУ"; с медицинской статистикой, с сервисом мониторинга Электронной регистратуры; - мониторинга телемедицинских консультаций, включая контроль наполнения РАМИ изображениями), записи на высокотехнологичную медицинскую помощь. Решение: Финансирование необходимо |
|  | ПО РАИС учета медицинских справок |  | Предусмотрено централизованное финансирование на разработку и внедрение 2 900 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Развитие АС необходимо, это одна из приоритетных задач Решение: Финансирование необходимо |
|  | ПО РАИС управления службами скорой и неотложной медицинской помощи в Самарской области |  | Предусмотрено централизованное финансирование на разработку и внедрение 5 909 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Развитие АС необходимо, это одна из приоритетных задач Решение: Финансирование необходимо |
|  | Диспетчерское ПО для контроля и оперативного управления санитарным транспортом с использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS Разработчик: ООО «Автоконтроль» Кураторы: От МИАЦ – Лютова Н.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – | В 2012 году : по ГК внедрено в 5 ЛПУ На балансе ЛПУ | Предусмотрено централизованное финансирование на неисключительные (пользовательские) лицензии и внедрение ПО 2 120 тыс. руб. Предусмотрено выделение субсидий ЛПУ на сопровождение АС диспетчерской службы СМП - 6 106 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Развитие АС необходимо, это одна из приоритетных Решение: Финансирование необходимо |
|  | Комплекс программных средств «Ведение НСИ» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ –Чемодурова Н.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) | ПО морально устарело, т.к. разработано на платформе DOS (требуется полная переработка ПО). На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 1 600 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие | Вывод: В настоящее время для информационного взаимодействия в сфере здравоохранения Самарской области используются таблицы НСИ из "Актуального пакета НСИ МЗ СО (AKTPAK)" (37 таблиц), "Актуального пакета НСИ ОМС" (НСИ ТФОМС - 38 таблиц), "Справочник ЛП(SPLP)" (19 таблиц), специализированные таблицы НСИ других ИС (АС "Кадры МУ", АС "Паспорт МУ" содержат более 150 таблиц НСИ), в совокупности более 250 таблиц НСИ. КПС "Ведение НСИ" предусматривает ведение НСИ только из пакета AKTPAK. Необходима разработка программного обеспечения для ведения единой системы НСИ сферы здравоохранения с разделением прав доступа, удобной и доступной для всех участников информационного взаимодействия Самарской области. В реестре НСИ Минздрава РФ содержится более 500 таблиц НСИ. Необходимо провести работы по сопоставлению НСИ регионального и федерального уровней Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | АС «Формирование и ведение регионального сегмента Федерального регистра 7 РЗ». Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Дутка Д.П., Якимова О.Ю. От МЗ – Симаков А.К. (по согласованию) От разработчика – | В 2012 году: по ГК с ООО «Открытый код» АС внедрена в 5 Центрах 7РЗ (в 3 ЛПУ) и в министерстве На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие 400 тыс.руб. | Предусмотреть финансирование | Вывод: Развитие необходимо для: - расширения функциональных возможностей модуля назначения лекарственных средств; - интеграции с базой данных отпущенных рецептов в АС "7 РЗ". Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | Портал здравоохранения Самарской области. Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Топалян А.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – Тарасов, Быченков К.В. | В 2012 году: Опытная эксплуатация в МИАЦ с внесением сведений по 2 ЛПУ В 2013 году: Заключен ГК с ООО «Открытый код» На балансе МИАЦ | Предусмотрено выделение субсидий МИАЦ на развитие и сопровождение 700 тыс. руб. | Предусмотреть финансирование на развитие АС | Вывод: Необходимо развитие Портала в части разработки программных средств для: 1.администрирования содержимого портала для специалистов здравоохранения (ПСЗ), включая создание особой учетной записи «СУПЕРАдминистратор» с функцией блокировки любого аккаунта пользователя ПСЗ; 2.автоматизированного тестирования Портала для проверки доступности и определение времени загрузки главных страниц ПСЗ и ПГЗ (портал здравоохранения для граждан), а также доступности электронных сервисов ПГЗ; 3.оперативного получения статистической информации по учету активности пользователей ПСЗ; 4. мониторинга спама и нежелательных публикаций (в настоящее время осуществляется в "ручном" режиме). Также необходимо сопровождение программного обеспечения Портала. Решение: Финансирование необходимо |
|  | МИС «JEMIS.RusBITech» Разработчик: ОАО «НПО РусБИТех» | В 2012-2013 годах: Внедрена в 3 ЛПУ. На балансе разработчика | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность развития за счет средств разработчика или в рамках развития РМИС с учетом приемлемых лицензионных соглашений Разработчика и ЛПУ | Вывод: МИС требует развития в связи с масштабным изменением НПД МЗ РФ Решение: Целесообразно финансировать сопровождение АС при условии приемлемых лицензионных соглашений Разработчика и ЛПУ |

| N п/п | Информационная система / Разработчик | Текущее состояние, затраты, проблемы информационной системы (на декабрь 2013) | Мероприятия на 2014 | Мероприятия на 2015 | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет II уровня (информационные системы, развитие и масштабирование которых возможно при изыскании необходимых средств) |
|  | Программа мониторинга больных туберкулезом. Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Урнов С.В. От МЗ – Барышникова Л.А. (по согласованию) От разработчика - Быченков К.В. | В 2012 году: в рамках отдельной целевой программы по заказу СОКПТД разработка и внедрение. В 2013 году: заключен ГК ООО «Открытый код» с Областным противотуберкулезным диспансером на развитие программы. Имеются проблемы с внедрением системы. На балансе СОКПТД | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Система – одна из составных частей ЭМК Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | ПО АИС управления службами скорой и неотложной медицинской помощи Разработчик: ООО «Новые системные технологии» (АДИС) Кураторы: От МИАЦ – Митрофанова С.Н. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – | В рамках ОЦП по развитию скорой и неотложной медицинской помощи в 2006-2010 годах по ГК поставлен (обновлен) программный комплекс в службах СМП в сельских районах Самарской области На балансе разработчика | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Возникают проблемы при адаптации системы под требования региона. Предполагается тиражирование в регионы федерального решения Решение: Финансирование возможно при решении вопросов |
|  | АС «Удаленный мониторинг состояния здоровья отдельных категорий пациентов». Разработчик: ООО «Парус Медиа» Кураторы: От МИАЦ – Магрова Т.В. От МЗ – Бохонко Н.Г. (по согласованию) От разработчика – Тарасов | В 2012 году: по ГК – разработка и опытная эксплуатация в двух ЛПУ (для больных сахарным диабетом) На балансе МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: Развитие АС необходимо, это одна из приоритетных задач федерального уровня в рамках мероприятий по развитию телемедицины Решение: Финансирование необходимо, как социально значимое |
|  | АИС «Геоинформационная система здравоохранения Самарской области» |  | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: Развитие АС необходимо Решение: Финансирование необходимо |
|  | Система электронного документооборота Разработчик: ЗАО «Компания ИнтерТраст» Кураторы: От МИАЦ – Ведунов П.В. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика - | В 2011 году: по ГК с МИАЦ внедрение в 40 государственных учреждениях здравоохранения Самарской области На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено. | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Для решения управленческих задач и в соответствии с требованиями ПМ необходимо внедрение ЭД во всех подведомственных министерству организациях для того, чтобы система заработала Решение: Финансирование необходимо |
|  | АС «Смертность» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Доровской А.М. От МЗ – Сочинская Т.И. (по согласованию) | В 2011 году: по ГК – развитие АС, разработанной МИАЦ 1 800 тыс. руб. Внедрение системы в 2012 году и ее развитие в 2012-2013 годах выполнено в рамках бюджета МИАЦ На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Развитие системы необходимо Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | Система интеллектуальной поддержки деятельности врача (Экспертная система поддержки клинических решений и оценки качества работы врача) |  | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Есть потребность в данной системе с учетом внедрения стандартов и порядков оказания медицинской помощи. Отвечает задачам повышения качества медицинской помощи. Решение: Финансирование необходимо, если отсутствует адекватное федеральное решение |
|  | АС «Электронная очередь» |  | Рассмотреть возможность финансирования черезстартап | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: Отвечает задачам повышения доступности медицинской помощи и удовлетворенности пациентов Решение: Финансирование необходимо |
|  | «АРМ Высокотехнологичная медицинская помощь» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Макарова Л.А. От МЗ – Малахов В.Г., Сорокина И.П. (по согласованию) | Система разработана в рамках плановых работ МИАЦ, установлена в 16 ЛПУ, позволяет вести единый по области лист ожидания На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Необходимо развитие системы и ее интеграция с МИС Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | АС «Портал мониторинга медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и мероприятий, направленных на совершенствование ее оказания» |  | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: Приоритетное направление медицинской деятельности. Вопрос о необходимости мониторинга неоднократно поднимался на совещаниях в министерстве Решение: Финансирование необходимо |
|  | АС «Льготное лекарственное обеспечение» (АС ЛЛО) Разработчик: в 2008-2009 г.- ООО «Фарммед Интернешнл», С 2010 г. – МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Якимова О.Ю. От МЗ – Башкатова Е.П. (по согласованию) От разработчика – | АС ЛЛО эксплуатируется в 83 ЛПУ, а также используется в МИАЦ как средство ведения единого регистра льготополучателей и выполнения мониторингов и запросов по льготополучателям. АС ЛЛО требует дальнейшей модернизации. На балансе ГКСО «Самарафармация» | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Важная задача с учетом необходимости интеграции с МИС и паспортом МУ. Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | АС «Техническая экспертиза сводного реестра обслуженных льготных рецептов» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Якимова О.Ю. От МЗ – Егорова Г.А. (по согласованию) | В настоящее время система требует модернизации в связи с изменяющимися требованиями министерства. На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Важная задача с учетом необходимости интеграции с МИС и АС ЛЛО. Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | АС «Мониторинг репродуктивного здоровья населения» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Митрофанова С.Н., Веретенникова Т.С. От МЗ – Пономарев В.А. (по согласованию) | В настоящее время используется морально устаревшее ПО, разработанное МИАЦ На балансе МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: Отвечает целям демографической политики государства Решение: Финансирование необходимо РМИС |
|  | АС «Медстат» Разработчик: МИАЦ Кураторы: От МИАЦ – Трусова Л.Н., Корчагина Г.Н. От МЗ – Корчагина Г.Н. (по согласованию) | В настоящее время используется морально устаревшее ПО, разработанное МИАЦ На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: В целях решения управленческих задач необходимо развитие АС. Решение: Финансирование необходимо |
|  | Ведение реестра лиц, больных сахарным диабетом |  | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Приоритетное направление медицинской деятельности. Вопрос о необходимости мониторинга неоднократно поднимался на совещаниях в министерстве. Решение: Финансирование необходимо |
|  | Пролонгированное наблюдение детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении |  | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: Отвечает задачам внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины, целям демографической политики государства, но не является первоочередной Решение: Финансирование необходимо |
|  | Региональный сегмент государственной автоматизированной системы «Управление» (РС ГАС «Управление») http://oeu.samregion.ru/websvody/ Разработчик: ООО«СОБИТС» Кураторы: От МИАЦ – Зотова О.В. От МЗ – Васильев С.С. О разработчика – Демидов Д.О. | Разработан на платформе ПП «БАРС. Web-Оценка эффективности управления» и «БАРС.Web-Управление развитием региона» и включает различные мониторинги, из которых в сфере здравоохранения используется «БАРС.Web-Мониторинг модернизации здравоохранения». С помощью данного ПО в МИАЦ с 2012г. ведутся мониторинги: 1. ПМ здравоохранения (федеральные отчетные формы); 2. Обучения (Постановление Правительства СО № 601 от 13.11.2009); 3. ПНП "Здоровье"; 4. Гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний по г.о. Самара, Тольятти, Сызрань; 5.Работы отделений (кабинетов) неотложной медицинской помощи; 6. Деятельности ММЦ; 7. Соблюдения прав и законных интересов граждан при оказании им медицинской помощи путем проведения МУ выборочного анкетирования пациентов; 8. Совершенствования медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями; 9. Показателей заболеваемости и смертности населения (БСК); 10. Численности и оплаты труда работников ГУЗ. | Финансирование не предусмотрено | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Отвечает управленческим задачам Решение: Финансирование необходимо |
|  | ИС «Здоровый образ жизни» Разработчик: ООО «Плюсмедиа» Кураторы: От МИАЦ – Топалян А.А. От МЗ – Сиротко И.И. От разработчика - | В 2008 году: Разработка В 2009 году: Модернизация В 2010 году: Модернизация В 2011 году: Техническое сопровождение и администрирование В 2012-2013 годах: сопровождение в рамках Госзадания МИАЦ На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Отвечает задачам открытого здравоохранения Решение: Предусмотреть финансирование на развитие системы в 2015 году |
|  | Сайт министерства здравоохранения Кураторы: От МИАЦ – Топалян А.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) | В 2012 году: по ДБУ МИАЦ с ОАО «Самара-Информспутник» наполнение и развитие В 2013 году: Наполнение, администрирование и техническое сопровождение На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования | Вывод: Отвечает задачам открытого здравоохранения Решение: Предусмотреть финансирование на развитие системы в 2015 году |

| N п/п | Информационная система / Разработчик | Текущее состояние, затраты, проблемы информационной системы (на декабрь 2013) | Мероприятия на 2014 | Мероприятия на 2015 | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет III уровня (информационные системы, развитие которых не планируется в ближайшее время за счет целевого финансирования) |
|  | ПО «Мобильный сервис участкового врача» Разработчик: ООО «Парус Медиа» Кураторы: От МИАЦ – Магрова Т.В. От МЗ – Бохонко Н.Г. (по согласованию) От разработчика - Тарасов | В 2012 году: по ГК система внедрена в ГКП № 15 г.о.Самара На балансе разработчика | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: Реализация мобильных рабочих мест врачей является перспективной задачей Решение: Рассмотреть возможность финансирования через стартап РМИС |
|  | АИС обработки обращений граждан и организаций | АС по работе с жалобами в министерстве здравоохранения имеется, но официально не числится На балансе Министерства социального развития и демографической политики | Финансирование не предусмотрено | Возможность финансирования требует решения | Вывод: АС необходим для реализации мероприятий по развитию «Открытого здравоохранения», но следует рассмотреть вопрос о развитии унаследованной системы Решение: Финансирование не предусматривать до решения вопроса развития имеющейся системы |
|  | АС "ABC-,VEN-, DDD- анализ потребления ЛС" Разработчик: ООО «ИМЦ» Кураторы: От МИАЦ – Якимова О.Ю. От МЗ – Вейнер Н.В. (по согласованию) От разработчика – Крамаров Д. | В 2012 году: по ГК – разработка и внедрение в 128 ЛПУ, в МИАЦ и министерстве 956 тыс. руб. В 2013 году: Заключен ГК с МЗ на развитие 299 900 тыс. руб. На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено | Возможность финансирования требует решения | Вывод: Необходимость развития неочевидна. При этом существует потребность в развитии других систем Решение: финансирование не предусматривать до решения вопроса о необходимости ее развития |
|  | ИС «Самарская областная электронная медицинская библиотека» (СОЭМБ) Разработчик: ННОУ «Открытый университет бизнеса и технологий» Кураторы: От МИАЦ – Абрашкина Е.Ю. От МЗ – Богатырева Г.П. (по согласованию) | В 2008 году: в рамках ГК с МИАЦ В 2013 году: исключено из плана финансирования На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено | Возможность финансирования требует решения | Вывод: Существует более насущная потребность в других системах Решение: Финансирование предусмотреть на последующие годы |
|  | Автоматизированная система «Регистр пациентов, страдающих бесплодием» Разработчик: ООО "Ген-технология" Кураторы: От МИАЦ – Веретенникова Т.С. От МЗ – Тюмина О.В. (по согласованию) От разработчика – | В 2011 году: по ГК с МИАЦ разработка АС для Центра клеточных технологий. На балансе МИАЦ | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Рассмотреть возможность финансирования через стартап | Вывод: ИС узкопрофильная, кроме того, требуется ее доработка по обязательствам 2011 года Решение: Финансирование развития через стартап РМИС |
|  | «Система информационной поддержки врача общей практики» Разработчик: ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Митрофанова С.Н. От МЗ – Бохонко Н.Г. (по согласованию) От разработчика – Быченков К.В. | В 2012 году: по ГК - развитие и внедрение в 26 ЛПУ (в 105 офисах ВОП) На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено | Возможность финансирования требует решения | Вывод: Требуется рассмотрение вопроса о развитии системы с учетом имеющегося дублирования с АС «Поликлиника» Решение: Предусмотреть финансирование при исключении дублирования и в случае необходимости развития нового функционала РМИС |
|  | АС «Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь в системе ОМС на территории Самарской области». Разработчик: ООО «ИМЦ» Кураторы: От МИАЦ – Никишкин В.В. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – | В 2011 году: по ГК разработка АС. В 2012 году: функционал включен в поликлинические и стационарные АС силами разработчиков соответствующих систем В 2013 году: финансирование не было предусмотрено На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ | Возможность финансирования требует решения | Вывод: Система дублирует функции МИС Решение: Предусмотреть финансирование по остаточному принципу при условии решения вопросов РМИС |
|  | АС «Мобильная версия электронной регистратуры» Разработчик: ООО «Парус-медиа» Кураторы: От МИАЦ – Цыбин Н.А. От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию) От разработчика – Лаухин А.Е. | В 2011году: Разработка и внедрение для министерства в рамках ЦП ЭП 2 500 тыс. руб. На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено | Вывод: Система в настоящее время является частью функционала АС «Электронная регистратура Самарской области» Решение: Предусмотреть финансирование развития функционала в рамках в рамках АС «Электронная регистратура Самарской области» |
|  | «Сервис обеспечения дистанционного обучения и контроля дистанционного обучения медицинских работников Самарской области» Разработчик: ООО «ВэбСофт Энергоконсалт» Кураторы: От МИАЦ – Кведер Л.В. От МЗ – Богатырева Г.П. (по согласованию) | В 2011 году: Разработка и внедрение для министерства в рамках ЦП ЭП На балансе МИАЦ | Финансирование не предусмотрено |  |  |
|  | Сайт МИАЦ Разработчики: МИАЦ, ООО «Открытый код» Кураторы: От МИАЦ – Топалян А.А. | Система разработана МИАЦ В 2012 году: модернизирована по ДБУ МИАЦ с ООО «Открытый код» На балансе МИАЦ | В рамках государственного задания МИАЦ |  |  |

# Footnotes

Официальное название -  АС «Формирование и ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».