|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Куратор от министерства здравоохранения  Самарской области  Т.Ю. Трусова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МИАЦ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Сорокин  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 |

**План ввода в эксплуатацию в 2014 году АС «Вакцинопрофилактика»**

Разработчик: ООО «Открытый код»

В 2011-2012 годах по ГК разработка, развитие и внедрение в 25 ЛПУ, в МЗ СО и МИАЦ на 215 АРМ

Введена в постоянную эксплуатацию с 15.12.2012 г.

Кураторы:

От МИАЦ - Митрофанова С.Н. тел. 372-39- 34

От МЗ - Трусова Т.Ю. (по согласованию)

От разработчика - Краснов Д.И.тел. 331-11-11, доб. 232

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Ресурсы | Примечание |
| **1. Программные** | | | | | |
| 1.1. | Подготовить и передать в МИАЦ план по доработке программного обеспечения по замечаниям, выявленным в процессе его внедрения и эксплуатации | 25.03.2014 | ООО «Открытый код» | В рамках исполнения ГК 2012 года (Гарантийные обязательства) | Перечень замечаний зафиксирован в Протоколе совещания от 07.03.2014 с участием представителей ОРПО МИАЦ и ООО «Открытый код»  Выполнено.  Письмо ООО «Открытый код» № 241 от 24.03.2014 (вх. МИАЦ № 315 от 25.03.2014). |
| 1.2. | Доработать программное обеспечение по замечаниям, выявленным в процессе его внедрения и эксплуатации | В сроки, определенные планом по доработке, согласованным МИАЦ | ООО «Открытый код» | В рамках исполнения ГК 2012 года (Гарантийные обязательства) | План по доработке будет уточнен на совещании в МИАЦ 02.04.2014 |
| 1.3. | Подготовить технические требования по развитию программного обеспечения | В сроки, определенные планом по разработке технических требований | Митрофанова С.Н.  Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.4. | Доработать программное обеспечение в соответствии с требованиями государственного контракта | В сроки, определенные ГК | Организация, выигравшая торги | ЦП «Развитие здравоохранения» |  |
| **2. Технические** | | | | | |
| 2.1. | Обеспечить работу телекоммуникационно-технологической инфраструктуры | Постоянно | Зайцев О.В. | Государственное задание МИАЦ |  |
| **3. Организационные** | | | | | |
| 3.1. | Подготовить приказ министерства здравоохранения Самарской области о вводе в эксплуатацию АС «Вакцинопрофилактика» | В сроки, определенные Постановлением Правительства Самарской области о создании ГИС | Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.2. | Подготовить письмо МИАЦ в министерство здравоохранения Самарской области (на Трусову Т.Ю.):  - об определении перечня организаций, в которых рекомендуется использовать АС «Вакцинопрофилактика»;  - о заключении по результатам эксплуатации АС на рабочих местах специалистов министерства;  - об определении перечня сведений о прививках для формирования Центрами иммунизации схем иммунизации по данным ЦОД. | 31.03.2014 | Митрофанова С.Н. | Государственное задание МИАЦ | Протокол заседания Информационного совета МИАЦ № 23 от 23.10.2013 |
| 3.3. | Подготовить и передать в МИАЦ:  - алгоритмы контроля данных по вакцинопрофилактической работе при вводе и синхронизации;  - описание Web-сервиса по предоставлению актуального плана вакцинопрофилактических работ по запросу от ЛПУ;  - перечень, описание и содержимое справочников по вакцинопрофилактической работе в формете Excel | 17.03.2014 | ООО «Открытый код» | В рамках исполнения ГК 2012 года (Гарантийные обязательства) | Выполнено, за исключением «алгоритма контроля данных для синхронизации». По этому вопросу планируется проведение совещания 02.04.2014. Митрофанова 28.03.2014 сообщит Быченкову К.В. |
| 3.4. | Предложить вариант реализации:  - передачи сведений о вакцинопрофилактической работе, оказанной пациентам другими ЛПУ, в ЛПУ прикрепления;  - прием от ЛПУ и корректировку справочника участков; сведений о пациентах с признаком участка; сведений о вакцинопрофилактической работе | 20.03.2014 | ООО «Открытый код» | В рамках исполнения ГК 2012 года (Гарантийные обязательства) | Не выполнено. ООО «Открытый код отвечает несколько на иной вопрос. По этому вопросу планируется проведение совещания 02.04.2014. Митрофанова 28.03.2014 сообщит Быченкову К.В. |
| 3.5. | Включить перечень, описание и содержимое справочников по вакцинопрофилактической работе в актуальный пакет справочников | 10.04.2014 | Чемодурова Н. А. Митрофанова С.Н. | Государственное задание МИАЦ | По состоянию на 28.03.2014 работы выполняются |
| 3.6. | Провести совещание о проблемах ведения справочника участков в части сведений о территории обслуживания, участковом враче, проставления номера участка в картах пациентов и синхронного использования его в МИС различных разработчиков и в АС «Вакцинопрофилактика» | 02.04.2014 | Гурьев В.А.  Митрофанова С.Н.  Чемодурова Н.А.  ООО «Открытый код»  ООО «ИМЦ» | Государственное задание МИАЦ | Протокол совещания от 07.03.2014 с участием представителей ОРПО МИАЦ и ООО «Открытый код»  Совещание организует Митрофанова С.Н. |
| 3.7. | Представлять в МИАЦ отчет о количестве введенных данных о прививках в разрезе ЛПУ | Еженедельно, по средам | ООО «Открытый код» | В рамках исполнения ГК 2012 года (Гарантийные обязательства) | Протокол совещания от 07.03.2014 с участием ОРПО МИАЦ и ООО «Открытый код» |
| 3.8. | Размещать отчет о количестве введенных данных о прививках в разрезе ЛПУ на сайте МИАЦ | Еженедельно, по средам | Митрофанова С.Н. | Государственное задание МИАЦ | Выполнено, информация размещается на сайте МИАЦ, в разделе «Информационные системы» |
| 3.9. | Подготовить проект Положения о межсистемном взаимодействии (МИС, АС «Вакцинопрофилактика», АС «Кадры МУ») | 17.04.2014 | Гурьев В.А.,  Митрофанова С.Н., ООО «Открытый код» | Государственное задание МИАЦ  В рамках исполнения ГК 2012 года (Гарантийные обязательства) | Протокол совещания от 07.03.2014 с участием представителей ОРПО МИАЦ и ООО «Открытый код» |
| 3.10. | Проводить выездной контроль функционирования ИС | В сроки, определенные планом выездных проверок МИАЦ | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.11. | Обеспечить оперативную работу Единой службы поддержки пользователей | Постоянно | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.12. | Обеспечить оперативное квалифицированное сопровождение программного обеспечения в ЛПУ области | Постоянно | Гурьев В.А.  Митрофанова С.Н. | Средства ЛПУ |  |
| 3.13. | Подготовить письмо МИАЦ в ЛПУ об активизации работ | 15.04.2014 | Митрофанова С.Н. | Государственное задание МИАЦ | Также сообщить дату начала конвертации |
| **4. Обучающие** | | | | | |
| 4.1. | Организовать и провести обучение на рабочих местах пользователей и в удаленном режиме, в том числе с видеозаписью вебинаров | В сроки, определенные планом обучения | Кведер Л.В. Митрофанова С.Н. ООО «Открытый код» | Средства ЛПУ | Протокол заседания Информационного совета МИАЦ № 23 от 23.10.2013 |