**Об исполнении Дорожной карты развития ЕГИСЗ в Самарской области за 2015 год**

В целях контроля исполнения Плана мероприятий развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018гг., ежеквартально, начиная с 3 квартала 2015 года формировались отчеты о выполнении Дорожной карты в Самарской области с выгрузкой на федеральный портал.

По итогам 2015 года у Самарской области неплохие результаты, и она вместе с 45 субъектами РФ вошла в группу, где средний процент исполнения Дорожной карты ЕГИСЗ превысил 106%. Однако, есть показатели, которые в 2015 г. выполнены не были по различным причинам.

Это такие показатели, как:

1). п.15 ДК (30% от плана) (Количество медицинских организаций 2-го и 3-го уровней, в которых достижение целевых показателей эффективности информатизации включено в "эффективный контракт" руководителя организации). Причина невыполнения плана заключается в том, что необходимо изменение и включение в «эффективный контракт» разработанных показателей эффективности информатизации с целью повышения заинтересованности руководителя в продвижении информационных технологий в МО, что невозможно было сделать в конце года.

2) п.51,п.52 Количество переданных в электронном виде в РМИС результатов исследований методом лабораторной диагностики и лучевой диагностики. Невыполнение плана – следствие как неполного ввода первичной информации в МИС в МО, так и недостаточного финансирования на развитие IT-инфраструктуры.

Тем не менее, базовая модель, состоящая из основных элементов ЕГИСЗ, в регионе реализована и ведется работа по развитию регионального фрагмента ЕГИСЗ. Было выполнено внедрение  АС «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области»  (этап 2015 года), были выгружены в ИЭМК тестовые записи, чем подтверждена возможность выполнения п.40 и п.41 ДК, касающиеся передачи сведений электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ.

Остальные показатели плана мероприятий за 2015 год выполнены.